| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2317/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Nạo vét khẩn cấp đảm bảo giao thông bước 1

luồng đường thủy nội địa khu vực cửa biển Cửa Đại,

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khẩn cấp đảm bảo giao thông bước 1 luồng đường thủy nội địa khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Thông báo số 435/TB-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp bàn triển khai thực hiện việc nạo vét khẩn cấp, khơi thông luồng đường thủy nội địa khu vực cửa biển Cửa Đại, thành phố Hội An;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 928/TTr-SGTVT ngày 03/7/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nạo vét khẩn cấp đảm bảo giao thông bước 1 luồng đường thủy nội địa khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 168/BC-SKHĐT ngày 18/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nạo vét khẩn cấp đảm bảo giao thông bước 1 luồng đường thủy nội địa khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện theo BCKTKT được duyệt (ĐVT: đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Công ty TNHH tư vấn XDCT giao thông đường thủy Quang Minh | 683.170.000 | HĐ theo tỷ lệ phần trăm và đơn giá | 30 ngày | Số 549/QĐ-SGTVT ngày 28/11/2013 |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | Đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam | 176.709.788 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ thi công | Số 588/QĐ-SGTVT ngày 16/12/2013 |
| 3 | Điều tiết giao thông |  | 963.172.074 | Theo đơn giá cố định |  |  |
| 4 | Thi công xây dựng công trình | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quê Hương | 6.890.476.000 | Theo đơn giá cố định | 4,5 tháng | Số 548/QĐ-SGTVT ngày 28/11/2013 |
| Tổng giá trị đã thực hiện: 8.713.526.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm mười ba triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng) |

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (ĐVT: đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định BCKTKT | Sở KHĐT Quảng Nam | 1.776.000 |
| 2 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán. | Sở Tài Chính Quảng Nam | 9.980.000 |
| 3 | Quản lý dự án | Ban QLDA các CTGT | 141.645.000 |
| 4 | Dự phòng phí |  | 445.162.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 598.563.000 đồng (Năm trăm chín mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng) |

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ĐVT: đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |
| 1 | Kiểm toán công trình | 36.311.000 | Chỉ định thầu | Quý III/2014 | Trọn gói | 30 ngày |

- Nguồn vốn: Vốn khắc phục bão lũ do Trung ương hỗ trợ.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải Quảng Nam; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCTUBND tỉnh Đinh Văn Thu; - BQLDA các CTGT QNam; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. (E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2014\7.PD ke hoach dau thau nao vet luong Cửa Đại.doc) | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |