| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4760 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2016 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

## công trình: Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 825/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 và số 2454/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 768/TTr-STC ngày    23/12/2016 (kèm các Báo cáo kết quả thẩm tra: số 260/BC-STC ngày 09/12/2013, số 28/BC-STC ngày 05/3/2014, số 09/BC-STC ngày 21/01/2014, số 10/BC-STC ngày 21/01/2014, số 192/BC-STC ngày 26/8/2016, số 201/BC-STC ngày 14/9/2016, số 202/BC-STC ngày 14/9/2016, số 209/BC-STC ngày 23/9/2016, số 230/BC-STC ngày 21/10/2016 của Sở Tài chính và phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Nông Sơn),

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn.

2. Địa điểm: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Nông Sơn.

4. Thời gian khởi công: 28/7/2010; hoàn thành: 16/8/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 43.468.270.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện: 43.420.330.000 đồng, gồm:

- Thanh toán hết kế hoạch năm 2015: 39.451.330.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2016 đã bố trí: 3.969.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 43.468.270.000 | 42.387.457.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định |  | 42.387.457.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, với số tiền: 42.387.457.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định.

2. Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn và UBND xã Quế Trung, huyện Nông Sơn là đơn vị quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư của dự án phải ghi tăng giá trị tài sản cố định, với tổng số tiền: 42.387.457.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (Chi tiết danh mục tài sản theo Phụ lục đính kèm).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xử lý nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án trong kế hoạch 2016 thừa so với giá trị quyết toán được duyệt số tiền: 1.032.873.000 đồng theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn; Chủ tịch UBND xã Quế Trung và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. D:\Lanh\2016\QDinh\QTDAHT\Trung tam Y te Nong Son-TT 768 ngay 23-12-16.doc |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng |
| --- | --- | --- |

Phụ lục:

DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ

## Công trình: Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    /12/2016 của UBND tỉnh)

| Stt | Tên tài sản | ĐVT | Số lượng | Quy mô/công suất/Xuất xứ | Nguyên giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn quản lý, sử dụng |  |  |  | 41.779.761.000 |
| I | Công trình |  |  |  | 35.804.353.000 |
| 1 | Khu khám - Cấp cứu - Cận lâm sàng - Khoa nội - Đông y - Y học dự phòng | Nhà | 01 | Nhà 04 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 2.587,68 m2 | 12.169.171.000 |
| 2 | Khu hồi sức - Ngoại - Sản - Nhi | Nhà | 01 | Nhà 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 1.587,6m2 | 10.078.573.000 |
| 3 | Nhà dinh dưỡng | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 214,11 m2 | 1.120.872.000 |
| 4 | Hành lang nối | Nhà | 01 | Nhà 04 tầng, diện tích xây dựng 64,4m2 | 528.071.000 |
| 5 | Nhà để xe cán bộ công nhân viên | Nhà | 02 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 99m2 | 453.367.000 |
| 6 | Khoa lây | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 232,8m2 | 1.766.361.000 |
| 7 | Nhà đốt chất thải răn | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 46,24m2 | 177.497.000 |
| 8 | Bể nước ngầm | Cái | 01 | Dung tích bể 80m3 | 215.564.000 |
| 9 | Nhà đại thể | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 68,31m2 | 587.488.000 |
| 10 | Nhà giặt là | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 174,24m2 | 1.230.652.000 |
| 11 | Gara ô tô | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 60,8m2 | 345.475.000 |
| 12 | Hệ thống mương thoát nước | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 520,3m | 1.361.885.000 |
| 13 | Hệ thống thoát nước thải ống HDPE D150 và D200 | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 226m | 326.404.000 |
| 14 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 63m | 28.753.000 |
| 15 | Hệ thống PCCC ngoài sân | Toàn bộ | 01 |  | 198.598.000 |
| 16 | Sân bê tông | Toàn bộ | 01 | Diện tích 2688 m2 | 1.001.392.000 |
| 17 | Trạm biến áp, đường dây trung thế, hệ thống điện ngoài nhà | Toàn bộ | 01 | - Cáp ngầm trung thế M(3x50)-24kV: dài 204m, dây đồng bọc trung thế M35-24kV: 12m - Dây điện Cu/XLPE/DSTA/PVC các loại: 785m - Dây điện Cu/PVC các loại: 792m | 1.625.191.000 |
| 18 | Giếng khoan | Toàn bộ | 01 | Chiều sâu khoan: 70m | 165.843.000 |
| 19 | Tường rào | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 203,2m | 539.655.000 |
| 20 | Nhà bảo vệ | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 9m2 | 97.979.000 |
| 21 | Tường chắn bê tông | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 58m | 591.247.000 |
| 22 | Rãnh thoát nước | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 158,5m | 190.151.000 |
| 23 | Kè đá hộc | Toàn bộ | 01 | Tổng chiều dài 73,4m | 105.659.000 |
| 24 | Nhà chứa máy bơm | Nhà | 01 | Diện tích xây dựng 5,55m2 | 14.133.000 |
| 25 | Nhà thuốc | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 24 m2 | 188.741.000 |
| 26 | Kho oxy | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 24 m2 | 136.807.000 |
| 27 | Nhà đặt máy phát điện | Nhà | 01 | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 13 m2 | 176.930.000 |
| 28 | San nền | Toàn bộ | 01 |  | 381.894.000 |
| II | Thiết bị |  |  |  | 5.975.408.000 |
| 1 | Bơm nước sạch | Cái | 08 | Q=5m3/h; H=20m | 55.722.000 |
| 2 | Kim thu sét tia tiên đạo R=120m | Bộ | 01 |  | 51.534.000 |
| 3 | Thiết bị đếm sét | Cái | 01 |  | 6.624.000 |
| 4 | Máy biến áp 15(22)/0,4kv-100KVA | Máy | 01 | Thidibi -Việt Nam, Số máy: 142100114 | 195.962.000 |
| 5 | Chống sét van 18kv | Cái | 06 |  | 6.624.000 |
| 6 | Bơm chữa cháy, động cơ đốt trong | Máy | 01 | Q=156-54m3/h; H=89.5-54m, Hyundai, Hàn quốc | 163.278.000 |
| 7 | Bơm chữa cháy, động cơ điện | Máy | 01 | Q=27-78m3/h; H=89.5-71.7m, Pentax, Italia | 71.359.000 |
| 8 | Trung tâm báo cháy tự động 8 kênh | Cái | 01 | Horing, Đài Loan | 13.909.000 |
| 9 | Tủ điều khiển bơm chữa cháy | Bộ | 01 | Thiết bị LS - Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam | 21.166.000 |
| 10 | Máy phát điện dự phòng 3 pha 100KVA | Máy | 01 | Model: DC-110C, nhãn hiệu Depco, lắp ráp tại Trung Quốc | 368.152.000 |
| 11 | Tủ quầy thuốc | Cái | 03 | Việt Nam | 12.885.000 |
| 12 | Bóng điện cao áp 250W | Cái | 01 | Việt Nam | 6.332.000 |
| 13 | Máy điều hòa nhiệt độ | Máy | 09 | Sumikura Aps/Apo 18.000BTU | 133.924.000 |
| 14 | Thang máy | Toàn bộ | 01 | Fuji – Alpha, tải trọng 1000kg | 820.641.000 |
| 15 | Máy điện tim 3 kênh | Máy | 01 | - Model: ECG - 9620L - Hãng sản xuất: Nihon Kohden - Nhật Bản | 56.490.000 |
| 16 | Máy siêu âm xách tay 02 đầu dò kèm máy in | Máy | 01 | - Model: SSD-500 - Hãng sản xuất: Hitachi - Aloka - Nhật Bản | 298.267.000 |
| 17 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy | 01 | - Model: HM-9000FP - Hãng sản xuất: Hillmed - Mỹ | 127.667.000 |
| 18 | Máy rửa phim X-quang tự động >= 60 phim/giờ. | Máy | 01 | - Model: Micromax - Hãng sản xuất: Hope x Ray Products Ins –Mỹ | 136.706.000 |
| 19 | Đèn mổ treo trần >= 120.000 lux | Máy | 01 | - Model: HM-2000 (6) II - Hãng sản xuất: Hillmed - Mỹ | 154.782.000 |
| 20 | Ghế + bộ khám điều trị răng hàm mặt + lấy cao răng bằng siêu âm | Bộ | 01 | - Máy chính ghế nha ZC 9300 của Hãng Foshan Joinchamp Medical Device co., Ltd - Trung Quốc - Máy lấy cao răng bằng siêu âm ART-M1 - Đài Loan - Bộ khám điều trị RHM - Pakistan | 199.974.000 |
| 21 | Dao mổ điện 300w HF | Máy | 01 | - Model: DT-300P - Meditom - Hãng sản xuất: Daiwha Corp - Hàn Quốc | 144.049.000 |
| 22 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 01 | - Hãng sản xuất: Nopa - Đức | 274.541.000 |
| 23 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình | Bộ | 01 | - Hãng sản xuất: Nopa - Đức | 166.080.000 |
| 24 | Bơm tiêm điện | Máy | 02 | - Model: TE 331 - Hãng sản xuất: Terumo Corporation, Nhật Bản | 43.384.000 |
| 25 | Máy phân tích nước tiểu 10 thông số | Máy | 01 | - Model: URISYS 1100 - Hãng sản xuất: Roche - Hungary | 30.603.000 |
| 26 | Máy phân tích điện giải 05 thông số | Máy | 01 | - Model: TC-1000 Plus - Hãng sản xuất: Teco Diagnostics - Mỹ | 88.577.000 |
| 27 | Máy ly tâm đa năng ≥ 6.000 vòng/phút | Máy | 01 | - Model: PLC 025 - Hãng sản xuất: Gemmy - Đài Loan | 45.474.000 |
| 28 | Máy monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy | 03 | - Model: BPM 1200 - Hãng sản xuất: Bionics Co.,Ltd -Hàn Quốc | 325.537.000 |
| 29 | Bàn mổ đa năng - thủy lực | Bộ | 01 | - Model: HM-700S - Hãng sản xuất: Handok - Hàn Quốc | 454.740.000 |
| 30 | Đèn mổ treo trần ≥ 120.000 lux | Máy | 01 | - Model: Solarmax Led 96+48 - Hãng sản xuất: Youngdong Medical Co., Ltd - Hàn Quốc | 542.131.000 |
| 31 | Máy thở (CPAP) | Máy | 01 | - Model: Cpap 20e - Hãng sản xuất: Weinmann – Đức | 59.483.000 |
| 32 | Đèn chiếu vàng da | Máy | 01 | - Model: JW-PU1000 - Hãng sản xuất: JW Medical Corporation - Hàn Quốc | 59.375.000 |
| 33 | Lò hấp điện 210 lít | Máy | 01 | - Model: SS-210 - Hãng sản xuất: Alops - Hàn Quốc | 609.911.000 |
| 34 | Máy giặt công suất 23 Kg/mẻ | Máy | 01 | - Model : HSCWAE 23 - CLEANTECH - Hãng sản xuất:ALPS Washer Extractor - Hàn Quốc | 229.525.000 |
| B | UBND xã Quế Trung quản lý |  |  |  | 607.696.000 |
| 1 | Khu tái định cư công trình Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn | Toàn bộ | 01 | Tổng diện tích đất tái định cư là 859,8 m2, gồm: 06 lô đất có diện tích 125,4 m2 và 01 lô đất diện tích 107,4 m2 | 607.696.000 |
|  | Tổng cộng | 42.387.457.000 |