# ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2011    /QĐ-UBND                    Quảng Nam, ngày  28 tháng   6    năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Trường Đại học Quảng Nam; Hạng mục: Hệ thống nước sạch - giàn hoa giấy - xây dựng mới và di chuyển nhà để xe sinh viên

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Đại học Quảng Nam, hạng mục: Hệ thống nước sạch - giàn hoa giấy - xây dựng mới và di chuyển nhà để xe sinh viên;

Xét Tờ trình số 35/TTr-ĐHQN ngày 17/6/2013 của Trường Đại học Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trường Đại học Quảng Nam, hạng mục: Hệ thống nước sạch - giàn hoa giấy - xây dựng mới và di chuyển nhà để xe sinh viên;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số  145/BC-SKHĐT ngày  21/6/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường Đại học Quảng Nam, hạng mục: Hệ thống nước sạch - giàn hoa giấy - xây dựng mới và di chuyển nhà để xe sinh viên, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn: |
| 1.1 | Lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng | 2.964.000 | Chỉ định thầu | Quý III/2013 | Theo tỷ lệ % | 15 ngày |
| 1.2 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 23.117.000 | Chỉ định thầu | Quý III/2013 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ xây dựng |
| 1.3 | Kiểm toán | 6.568.000 | Chỉ định thầu | Quý IV/2013 | Theo tỷ lệ % | 15 ngày |
| 2. | Xây lắp: |
|  | Xây lắp | 888.421.000 | Chỉ định thầu | Quý III/2013 | Theo đơn giá | 50 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 921.070.000 đồng. |

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của trường năm 2013.

Phương thức đấu thầu của gói thầu xây lắp, thiết bị: Một túi hồ sơ (một phong bì).

Điều 2. Trường Đại học Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam; Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhân dân

Nơi nhận : 					                      KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; 					                        PHÓ CHỦ TỊCH

-  LĐVP;                                                                                   		đã ký

- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.                                                           Đinh Văn Thu