| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số : 4446 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 25 tháng 12 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn),

Địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 23/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 29/10/2004 và Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và điều chỉnh dự toán công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 3940/UBND-KTN ngày 23/10/2009 và Công văn số 4471/UBND-KTN ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thi công công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ Trình số: 625/TTr-UBND ngày 22/10/2008 và số 75/TTr-UBND ngày 06/5/2009 của UBND huyện Đại Lộc về việc đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, kèm theo hồ sơ dự án bổ sung do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư  và xây dựng công trình Nam Long lập;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số         /TTr-SKHĐT ngày        tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH 112 (đoạn xã Đại Lãnh – Đại Sơn), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh đơn giá vật tư, vật liệu, nhân công, ca máy theo các chế độ, chính sách của Nhà nước trong xây dựng cơ bản.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung			:   1.118.391.000 đồng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung	: 12.675.729.000 đồng.

- Xây lắp			          				:  10.639.252.000 đồng.

- Chi phí khác						:    2.036.477.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo các Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 23/7/2004, Quyết định số 4588/QĐ-UBND, Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 29/10/2004, Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 và Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông – Vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |