| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2744 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6;

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng của Sở kế hoạch và Đầu tư số 168/BC-SKHĐT ngày 25/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam | 236.300.100 | Trọn gói | 30 ngày | Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND thành phố Tam Kỳ |
| Tổng giá trị thực hiện: 236.300.100 đồng |

II. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công viêc, tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định dự án | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 2.548.926 |
| 2 | Thẩm định thiết kế và dự toán | Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ | 7.207.914 |
| 3 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ | 1.000.000 |
| 4 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 11.636.075 |
| 5 | Quản lý dự án | BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ | 114.586.054 |
| 6 | Đền bù, giải phóng mặt bằng |  | 4.300.000.000 |
| 7 | Dự phòng |  | 621.426.803 |
| Tổng giá trị thực hiện: 5.058.405.772 đồng |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 15.065.099 | Chỉ định thầu | Quý IIII năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 142.951.049 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| B | Chi phí khác |
| 3 | Bảo hiểm công trình | 11.996.282 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 4 | Kiếm toán vốn đầu tư | 41.277.445 |  |  |  | 30 ngày |
| C | Chi phí xây dựng |
| 5 | Xây dựng công trình | 5.579.666.219 | Đấu thầu rộng rãi | Quý IV năm 2010 | Theo đơn giá | 150 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 5.790.956.094 đồng |

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo vốn theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu; có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |