| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3855/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết

(1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 28/10/2011 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 196/BC-SKHĐT ngày 22/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An với các nội dung sau:

III. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập nhiệm vụ quy hoạch | Công ty cổ phân tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Trúc Xanh | 35.867.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 35.867.000 đồng |

IV. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định quy hoạch | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam | 29.683.000 |
| 2 | Quản lý quy hoạch | BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An | 26.759.000 |
| 3 | Công bố quy hoạch |  | 29.237.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 85.679.000 đồng |

V. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị và dân cư phường Thanh Hà, thành phố Hội An | 792.617.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 09 tháng |
| Tổng giá trị thực hiện: 792.617.000 đồng |

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. Phương thức chỉ định thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2011.

Điều 2. UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |