| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3687 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |
| QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện công trình: Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM |

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo Quyết định số 234/QĐ-KTM ngày 29/7/2005 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà; Quyết định số 186/QĐ-KTM ngày 25/10/2012 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc dừng thực hiện và quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà;

Theo Công văn số 2943/UBND-KTTH ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh về việc quyết toán công trình Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà và xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 902/TTr-STC ngày 20/11/2013 (kèm các Báo cáo thẩm tra: số 216/BCTT ngày 15/10/2009, số 216/BC-STC ngày 28/10/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện

1. Công trình: Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam.

3. Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

4. Ngày khởi công: 12/01/2006. 	    - Dừng thực hiện: 25/10/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 		  334.626.458.000 đồng.

b) Vốn đầu tư đã thanh toán hết kế hoạch 2012: 14.151.607.100 đồng; Kế hoạch vốn năm 2013 nguồn ngân sách tỉnh không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 334.626.458.000 | 10.941.570.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định | 10.941.570.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà, số tiền 10.941.570.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án được phê duyệt.

2. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam là đơn vị quản lý sử dụng công trình phải ghi tăng tài sản, với tổng số tiền: 10.941.570.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản | Giá trị tài sản cố định (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà | 10.941.570.000 | Ngân sách nhà nước |

3. Giao Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Đầu tư  và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam:

a) Phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh thu hồi số vốn đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt, số tiền là: 3.210.037.100 đồng, nộp trả ngân sách tỉnh trước ngày 30/11/2013;

b) Tiến hành kiểm kê, phân loại, lập phương án xử lý tài sản hình thành qua đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; CT, các PCT UBND tỉnh; CPVP; Lưu: VT, KTN, KTTH. D:\Lanh\2013\QDINH\PDuyet\QD ngay -11-13 ve Qtoan DA Ben so 3-Cang Ky Ha.doc |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- | --- |