| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 100 /BC-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và các nội dung trong công tác quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo chủ trương, biện pháp điều hành năm 2016 của UBND tỉnh tại Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 11/12/2015; các Sở, Ban, ngành, địa phương đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2016. UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tháng còn lại năm 2016, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo Luật Đầu tư công, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Kế hoạch năm 2016 xây dựng theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và Luật Đầu tư công. Trong đó, ưu tiên phân bổ cho: (1) Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, trong đó: ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn trả vốn ứng, (2) đối ứng các dự án ODA theo đúng cam kết, (3) bố trí các dự án PPP, (4) bố trí cho các dự án chuyển tiếp, trong đó ưu tiên cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016, (5) bố trí cho các dự án mới thật sự cấp bách và đảm bảo các thủ tục theo quy định.

Trong quản lý, điều hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn NSNN và TPCP; xây dựng phương án và lộ trình xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31/12/2014 (đối với các ngành đến hết năm 2018 và các địa phương đến hết năm 2019 phải xử lý hết nợ); triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả; rà soát và sắp xếp Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh và cấp huyện để quản lý các dự án đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng; tập trung thu hồi, xử lý số dư tạm ứng còn tồn đọng từ kế hoạch năm 2010 trở về trước và các khoản dư nợ tạm ứng tại cơ quan Kho bạc nhà nước đã quá thời hạn theo hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại vướng mắc, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các công trình và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho các nhà thầu và hoàn trả vốn tạm ứng theo đúng thời gian, định mức quy định; đặc biệt yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam, chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trong công tác GPMB, tổ chức các đợt đối thoại với nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án giao thông có diện tích và số hộ ảnh hưởng lớn, ưu tiên bố trí đủ vốn cho công tác GPMB, kiên quyết sẽ không gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với các dự án do chậm GPMB;…

2. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2016

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ NSNN kế hoạch năm 2016 khoảng 5.306 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch 2015 và bằng 120% so với thực hiện 2015, bao gồm:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nguồn vốn | KH vốn 2016 Trung ương giao | KH vốn 2016 UBND tỉnh giao |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 3.925.213 | 5.306.490 |
| 1 | Vốn cân đối NSĐP (**) | 1.218.800 | 1.284.800 |
| 2 | Ngân sách TW hỗ trợ | 1.431.183 | 1.431.183 |
| 2.1 | Chương trình MTQG | 353.950 | 353.950 |
| 2.2 | Đầu tư theo chương trình mục tiêu | 1.077.230 | 1.077.230 |
| 3 | Vốn nước ngoài | 607.560 | 607.560 |
| 4 | Trái phiếu Chính phủ | 667.670 | 667.670 |
| 5 | Vốn tín dụng ĐTPT |  | 100.000 |
| 6 | Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chchưa đưa vào cân đối |  | 1.215.280 |

Ghi chú: (**) Tăng so với TW 66 tỷ đồng thu XSKT

3. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển theo từng lĩnh vực, ngành

a) Tình hình thực hiện đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 11.660 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch năm, tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước trên 3.000 tỷ đồng, tăng trên 7%; vốn ngoài nhà nước hơn 4.940 tỷ đồng, tăng 6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 964 tỷ đồng, tăng trên 14%. Mặc dù tốc độ tăng không cao và thực hiện còn thấp so với kế hoạch, nhưng tất cả các nguồn vốn đều tăng, đặc biệt vốn FDI thực hiện tăng khá so với cùng kỳ, đây là cố gắng lớn trong thực hiện giải pháp nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đã khánh thành, đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm như: cầu Cửa Đại và đường ven biển (129), công trình cầu dân sinh Cẩm Kim, Hội An; máy sản xuất lưới phục vụ nuôi trồng thuỷ sản của SASAKI SHOKO Việt Nam, nhà máy thép và mạ kẽm kim loại M&H industry Việt Nam, nhà máy xe chuyên dụng hạng nặng của Thaco Trường Hải,...; khởi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An đi qua phường Minh An, dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh, Hội An; dự án ĐT 609 (km8–km13); dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Tam Tiến, huyện Núi Thành; dự án du lịch Nam Hội An (giai đoạn 1), dự án mở rộng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải và tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và khu công nghiệp,...; đồng thời, tiếp tục tập trung thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn, đặc biệt là dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam); dự án đường Điện Biên Phủ (thành phố Tam Kỳ); cầu Giao Thủy; khu công nghiệp Tam Thăng,... Rà soát, bổ sung, công bố các danh mục đăng ký chương trình đầu tư theo hình thức công tư (PPP).

Từ đầu năm đến nay, đã cấp phép 15 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 1.348 tỷ đồng, cấp mới 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký gần 100 triệu USD; nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn là 126 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 1,9 tỷ USD. Tiếp nhận 35 chương trình, dự án các tổ chức viện trợ phi Chính phủ với tổng giá trị hơn 61 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

b) Tình hình thực hiện đầu tư phát triển theo từng lĩnh vực, ngành

| Nguồn vốn | UBND Tỉnh giao | Giao thông | Nông, lâm, ngư nghiệp | Công nghiệp | Văn hóa – Xã hội | An ninh – Quốc phòng | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 5.306 | 2.833 | 424 | 350 | 700 | 138 | 780 |
| Tỉ lệ | 100% | 53,4% | 8,0% | 6,6% | 13,2% | 2,6% | 14,7% |

- Về lĩnh vực giao thông: Kế hoạch năm 2016, ngoài việc tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh công tác GPMB các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn: đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất (đoạn qua địa phận Quảng Nam). UBND tỉnh đã bố trí trên 2.584 tỷ đồng chiếm 53,4% /tổng kế hoạch vốn đầu tư toàn tỉnh, tập trung chủ yếu nguồn vốn NSĐP trên 1.600 tỷ đồng (trong đó, bố trí trên 160 tỷ đồng, đầu tư Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016-2020: 44,43 tỷ đồng, Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020: 115,91 tỷ đồng theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh); nguồn vốn nước ngoài gần 100 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu NSTW trên 590 tỷ đồng; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 426 tỷ đồng (chủ yếu bố trí thanh toán khối lượng và chuyển tiếp). Ngoài việc bố trí đủ vốn đầu tư thanh toán cho các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đẩy nhanh tiến độ cho các dự án chuyển tiếp, phần còn lại bố trí cho 35 dự án mới, với tổng kế hoạch vốn đầu tư trên 613 tỷ đồng (chủ yếu đầu tư các dự án quan trọng có tính chất phát triển vùng, liên vùng như: Đường vào trung tâm xã AXan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang, đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc), đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường Tăk Pong - Tăk Ngo, Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT 608, đoạn từ Km 4+714 - Km 7+854),...;

Trong những tháng đầu năm đã khánh thành đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm: cầu Cửa Đại và đường ven biển (129), công trình cầu dân sinh Cẩm Kim, Hội An và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2016 các dự án: Cầu Giao Thủy, đường Tam Kỳ - Tam Thanh giai đoạn 1, đường Nam Quảng Nam (đường tránh thị trấn Bắc Trà My), đường Azích - Lăng - Axan, đường Za Hung - Zơ Ngây, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra kiên cố hóa 114 km đường GTNT và kiên cố hóa 68 km đường ĐH... Khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 550 tỷ đồng, năng lực mới tăng thêm trong 7 tháng đầu năm của các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trên 250 Km đường các loại và dự kiến đến cuối năm tổng năng lực mới tăng thêm trên 450Km.

Tồn tại, vướng mắc lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thông vẫn là công tác GPMB: do dự án đi qua nhiều địa phương, nhiều địa hình, qua nhiều hộ dân và diện tích bị ảnh hưởng lớn, nên công tác giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian, chi phí cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án; bên cạnh đó, suất đầu tư của các dự án rất cao nên việc bố trí vốn chiếm đa số nguồn vốn đầu tư của toàn tỉnh.

- Về lĩnh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN năm 2016 phân bổ cho lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp trên 425 tỷ đồng, chiếm 8%, trong đó: nguồn vốn NSTW đầu tư 127 tỷ đồng cho 13 dự án và nguồn vốn NSĐP đầu tư trên 100 tỷ đồng cho 30 dự án. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình thanh toán khối lượng và chuyển tiếp. Bố trí vốn đầu tư 19 dự án mới với tổng kế hoạch 92,5 tỷ đồng, tập trung các lĩnh vực: thủy sản, kè biển, hạ tầng các khu tái định cư, hạ tầng phát triển lâm nghiệp bền vững, kênh, hồ, đập thủy lợi và sửa chữa nâng cấp nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp. Hiện nay, hầu hết các dự án mới đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công, trong tháng 8/2016 sẽ tổ chức khởi công.

Kế hoạch 2016 tiếp tục bố trí đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 04 dự án ODA như: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7); Quản lý thiên tai (WB5); Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nghiệm thu bàn giao dự án Nước sinh hoạt tại 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong; Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc miền Trung (KfW10).

Về Bảo vệ và phát triển rừng: Triển khai thực hiện 4 dự án, với tổng kế hoạch năm 2016 là 25,75 tỷ đồng.

+ Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, đã phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016 cho các địa phương, đơn vị, tuy nhiên việc triển khai thực hiện công tác phát triển rừng phải bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Hiện nay, các Ban quản lý rừng đang lập hồ sơ thiết kế trồng, chăm sóc rừng; giao khoán, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và bảo vệ rừng.

+ Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Quảng Nam (KfW10), tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất để giao cho cộng đồng thôn quản lý bảo vệ rừng từ đầu năm đến nay trên 5.084 ha (9 thôn/5 xã/3 huyện).

+ Dự án Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng, thành phố Hội An, hiện đã thi công xong hạng mục trồng dừa mới và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, lũy kế thực hiện 5,355 tỷ đồng/7,718 tỷ đồng đạt 69%KH. Hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng đang triển khai thi công từ tháng 12/2015 đến nay, đạt 11%, do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai tiếp.

+ Dự án: Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, hiện đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Về lĩnh vực thủy sản: Triển khai thực hiện 02 dự án, cụ thể:

+ Dự án Cơ sở vùng nuôi thủy sản tập trung Tam Tiến đã khởi công xây dựng từ tháng 12/2015 nhưng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên khối lượng thực hiện rất thấp mới đạt 4% khối lượng công việc.

+ Dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp Cảng cá Hồng Triều đang trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trong quá trình triển khai khảo sát lập dự án, tuyến đường vào Khu neo đậu nằm trong quy hoạch khu dân cư do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai quản lý, nên phải khớp nối quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch của Khu Kinh tế mở Chu Lai. Hơn nữa, tuyến đường có ảnh hưởng đến một số nhà dân nên phải tiến hành công tác đền bù tái định cư, khả năng sẽ chậm so với kế hoạch ban đầu, kể cả tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư của dự án.

Về nước sạch: Đã thi công hoàn thành dự án hệ thống cấp nước sạch và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong. Dự kiến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2016.

Về lĩnh vực thủy lợi, đê, kè: Tổng kế hoạch năm 2016 là 83,2 tỷ đồng đầu tư cho các dự án:

+ Dự án: Nâng cấp sửa chữa Đập Đồng Hòe, dự kiến hoàn thành công trình trong cuối tháng 8/2016.

+ Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân (thuộc dự án Quản lý thiên tai WB5), đang triển khai thi công đạt gần 70% khối lượng công việc/ tổng mức đầu tư 268 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện đang vướng mắc trong công tác GPMB của 01 hộ dân tại bãi nguyên liệu.

+ Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam đã khởi công 5 gói thầu nâng cấp kênh và công trình trên kênh của hệ thống kênh Phú Ninh và kênh Khe Tân vào đợt cắt nước sau Đông Xuân 2015-2016; tiếp tục thi công và đã hoàn thành 9 gói thầu triển khai từ năm 2015 trong quý 3, lũy kế khối lượng thực hiện toàn dự án đến nay trên 192 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng.

+ Dự án Xây dựng khu TĐC để di dời dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, hiện nay chủ đầu tư đang làm thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế - dự toán công trình, tháng 8/2016 sẽ khởi công xây dựng.

Kết quả thực hiện các dự án đáp ứng tiến độ chung, trong đó các dự án thi công sau đợt cắt nước Đông Xuân (WB5, WB7) được chuẩn bị và tổ chức thi công đạt kết quả tốt; riêng các công trình chuyển tiếp từ 2015 sang như: Hệ thống cấp nước sạch và VSMT liên xã Điện Quang - Điện Trung - Điện Phong đang hoàn thiện, vận hành thử và rà soát các thủ tục để nghiệm thu bàn giao kết thúc dự án. Các công trình Hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung xã Tam Tiến, Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển xã Cẩm Thanh chủ đầu tư đã chỉ đạo rà soát lại một số nội dung thiết kế cho phù hợp với tình hình và đã đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, đang tiếp tục thi công. Trong 7 tháng đầu năm 2016, năng lực tăng thêm của ngành nhờ hiệu quả đầu tư của các dự án như sau:

+ Về diện tích tưới: Đảm bảo diện tích tưới ổn định 1.700 ha, diện tích tưới tăng thêm là 200 ha cho hệ thống thủy lợi Phú Ninh và Khe Tân.

+ Về nước sạch: Hệ thống cấp nước sạch và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong đã hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm sẽ làm tăng thêm khả năng cấp nước sạch cho 5.382 hộ dân với công suất cấp nước 3.500 m3/ngày đêm.

- Về lĩnh vực công nghiệp: Kế hoạch 2016 là 350 tỷ đồng, chiếm 6,6% kế hoạch năm. Trong đó, bố trí trên 105 tỷ đồng đầu tư 19 Cụm công nghiệp (NSTW 5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng). Trong 7 tháng đầu năm đã có 15 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, với tổng diện tích 70 ha; tổng vốn đăng ký 960 tỷ đồng, sử dụng khoảng 2.500 lao động. Tính lũy kế đến nay đã thu hút được 230 dự án đầu tư vào các CCN, với tổng diện tích hơn 605 ha, tổng vốn trên 11.628 tỷ đồng, sử dụng trên 53.000 lao động; trong đó có 195 dự án đã thực hiện đầu tư với tổng vốn thực hiện hơn 5.864 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc trên 26.130 người. Tỉ lệ lấp đầy bình quân của 51 CCN đã đi vào hoạt động đạt 57,65%.

Đối với lĩnh vực điện năng

+ Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam, kế hoạch năm 2016 là 20 tỷ đồng từ nguồn vốn NSTW, đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 30/34 công trình thuộc 9 huyện, 04/34 công trình còn lại đang hoàn thiện để đóng điện đưa vào sử dụng, hiện đang kiểm toán các công trình đã thi công hoàn thành để trình thẩm tra quyết toán.

+ Dự án chiếu sáng Quốc lộ 1A, đã thi công hoàn thành đóng điện, bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang kiểm toán và trình thẩm tra quyết toán, riêng đoạn xây dựng trước phần ngầm qua huyện Núi Thành (5,5km) đang thi công theo tiến độ nhà đầu tư BOT.

Về tình hình đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch 2016 đã bố trí 17,77 tỷ đồng cho 1 công trình mới (các hạng mục hạ tầng thiết yếu Tiểu khu 1, giai đoạn 2). Hiện nay công trình đang triển khai công tác đấu thầu, dự kiến khởi công trong tháng 8/2016.

-  Đối với lĩnh vực Văn hoá - xã hội: Tổng vốn đầu tư năm 2016 trên 696 tỷ đồng (trong đó: NSĐP trên 460 tỷ đồng), chiếm 13,2% KH năm, chủ yếu tập trung bố trí vốn thanh toán nợ khối lượng cho các dự án hoàn thành và chuyển tiếp; đồng thời bố trí vốn cho trên 24 dự án khởi công mới. Dự kiến trong năm 2016 sẽ có trên 11 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tăng thêm 8 km đường du lịch, 03 trung tâm thể thao – văn hóa và một số di tích được tu bổ, cải tạo nhằm lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa; đưa vào sử dụng thêm 471 giường bệnh, 4 trường đạt chuẩn Quốc gia và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và dạy học.

+ Đối với Chương trình mục tiêu văn hóa: Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm của ngành như: thanh toán nợ khối lượng hoàn thành cho công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (với khối lượng thực hiện trên 400 tỷ đồng), cùng với Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tạo thành quần thể văn hóa cấp quốc gia, là điểm đến thu hút khách du lịch ở phía Nam của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, đến nay khối lượng thực hiện trên 30 tỷ đồng.

+ Đối với Chương trình mục tiêu phát triển du lịch: Bố trí vốn cho 03 dự án chuyển tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2016, đồng thời khởi công mới dự án: Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phổ cổ Hội An (tuyến ĐT 608, đoạn từ Km4+714 - Km7+854) với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, hiện đang hoàn thành thủ tục để khởi công xây dựng.

+ Lĩnh vực y tế: Kế hoạch vốn năm 2016 là 182 tỷ đồng (NS tỉnh 75 tỷ đồng; TPCP 78 tỷ đồng;  NSTW 29 tỷ đồng), tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Phòng khám đa khoa khu CN Điện Nam - Điện Ngọc, Trung tâm y tế huyện Tiên Phước... Riêng nguồn vốn TPCP tập trung mua sắm trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, góp phần phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Năm 2016 khởi công mới Bệnh viện Sản nhi với quy mô 200 giường bệnh và đầu tư thêm 02 phòng khám đa khoa khu vực, 07 trạm y tế xã.

Đến nay, hầu hết các dự án chuyển tiếp đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng số giường bệnh công lập tăng thêm 471 giường. Tỷ lệ trang thiết bị y tế bình quân của các bệnh viện so với danh mục quy định của Bộ Y tế trước khi đầu tư là 64,42%, sau khi được đầu tư là 74,37%, tăng thêm khoảng 10% sau đầu tư. Việc đầu tư mới năm 2016 từ nguồn NSNN góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng phụ trợ của các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân; dự kiến sau khi hoàn thành các công trình mới sẽ nâng số giường bệnh công lập thêm 200 giường so với năm 2015.

Tuy nhiên, một số gói thầu bị vướng công tác GPMB; các thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng.

+ Giáo dục đào tạo: Tổng kế hoạch vốn năm 2016 trên 90 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 81,3 tỷ đồng, NSTW 9 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hệ thống trường từ mầm non đến THPT và giáo dục đại học; trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm sau:

. Đối với trường THPT: Bố trí đầu tư nâng cấp, sửa chữa 04 Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2016 là 14 trường; đầu tư xây dựng mới 03 trường THPT (đã hoàn thành đưa vào sử dụng trường THPT Duy Tân trong năm học 2016-2017), tiếp tục khởi công mới 02 trường: THPT Võ Chí Công (huyện Tây Giang) và THPT Hồ Nghinh (Duy Xuyên). Bố trí ngân sách tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 của trường THPT chuyên Lê Thánh Tông và hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

. Đối với trường mầm non: Bố trí 12,6 tỷ đồng, nguồn vốn NS tỉnh đầu tư xây dựng 10 trường mầm non, mẫu giáo tại các xã chưa có trường mẫu giáo, chủ yếu là các xã thuộc các huyện miền núi.

. Giáo dục Đại học: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm học liệu trường Đại học Quảng Nam để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, thực hành của sinh viên.

+ Đối với các lĩnh vực xã hội: Kế hoạch năm 2016 bố trí 30 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh: 15 tỷ đồng, NSTW 15 tỷ đồng) thực hiện nâng cấp, sửa chữa 24 công trình NTLS, trong đó có các công trình trọng điểm như NTLS tỉnh, NTLS huyện Đông Giang, huyện Phú Ninh... Đầu tư hoàn thành Trung tâm điều dưỡng người có công để phục vụ, chăm sóc cho các trường hợp chính sách, người có công cách mạng.

. Đối với hộ nghèo và các đối tượng xã hội khác, tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ (bố trí 4,775 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà mới cho 1.936 hộ và hỗ trợ 828 triệu đồng sửa chữa nhà cho 750 hộ); đầu tư các hạng mục cần thiết cho Làng Hoà Bình, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

. Đối với lĩnh vực dạy nghề, tập trung đầu tư hoàn thành cơ sở vật chất cho trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi và khởi công mới khối nhà xưởng thực hành may và điện tử của trường Cao đẳng nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội.

Nhìn chung, các công trình chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục thi công theo đúng tiến độ đề ra, các công trình khởi công mới tập trung hoàn tất hồ sơ thủ tục để chuẩn bị khởi công. Các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa do công tác GPMB của một số dự án còn chậm (Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công, Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm du lịch phố cổ Hội An), ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh (QPAN): Tổng vốn đầu tư năm 2016 là 75 tỷ đồng (trong đó: NSĐP trên 35 tỷ đồng, NSTW 103 tỷ đồng), chiếm 2,6% KH năm, chủ yếu tập trung bố trí vốn thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành và tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp; đồng thời bố trí vốn trên 29 tỷ đồng khởi công mới 08 dự án. Dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 08 dự án, góp phần tăng thêm 8,7 km đường ATK, đảm bảo quốc phòng an ninh kết hợp phục vụ nhu cầu dân sinh; trang bị doanh cụ và thiết bị y tế cho trạm xá; xây mới – nâng cấp hạ tầng cơ sở làm việc, nơi sinh hoạt, huấn luyện cho các chiến sĩ; cũng như đảm bảo tăng cường bảo mật an ninh cho các phòng họp của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện 02 Chương trình trọng điểm:

- Chương trình mục tiêu QPAN trên địa bàn trọng điểm: Ngoài việc bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, còn tập trung khởi công mới 02 dự án lớn: Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga Ri và xã Axan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu và dự án phát triển hạ tầng vùng an toàn khu tuyến trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, chuẩn bị triển khai thi công.

- Chương trình Biển Đông – Hải đảo: Tiếp tục thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ ANQP trên đảo Cù Lao Chàm, kế hoạch vốn năm 2016 bố trí 50 tỷ đồng để khởi công mới hạng mục Cầu cảng quân sự kết hợp dân sinh, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên đảo, hiện nay dự án đang trong hoàn thiện công tác đấu thầu hạng mục mới.

Tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đối với các dự án thuộc lĩnh vực ANQP: một số dự án chuyển tiếp (Cơ sở hạ tầng phục vụ QPAN đảo Cù Lao Chàm, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh) trong quá trình triển khai có điều chỉnh, bổ sung thiết kế nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công, làm công tác giải ngân vốn bị chậm.

4. Tình hình giải ngân vốn đầu tư

a) Tình hình giải ngân chung

Tính đến hết ngày 30/7/2016 đã giải ngân 2.255 tỷ đồng đạt 40% KH, thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương	: 1.639 tỷ đồng, đạt 40,6%KH,

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu NSTW:      372 tỷ đồng, đạt 39% KH;

- Nguồn vốn CT MTQG giải ngân 	: 51 tỷ đồng, đạt 40% KH;

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân : 193 tỷ đồng, đạt 38% KH.

Nguồn vốn giải ngân chủ yếu là giải ngân của các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng; các dự án khởi công mới do các Chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và thực hiện công tác bồi thường, GPMB của một số dự án còn chậm nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư thấp (đến nay chỉ mới giải ngân 67 tỷ đồng/ 576 tỷ đồng, đạt gần 12% KH); đối với các dự án đã hoàn thành hoặc chuyển tiếp nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là chờ quyết toán hoặc điều chỉnh dự án.

b) Chi tiết tình hình giải ngân của từng nguồn vốn

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2016 là 4.037 tỷ đồng, đã giải ngân 1.639 tỷ đồng, đạt 40,6% KH, trong đó:

+ Nguồn ngân sách tỉnh quản lý đã giải ngân 299 tỷ đồng, đạt 22% KH.

+ Nguồn ngân sách huyện, thành phố, thị xã quản lý đã giải ngân 945 tỷ đồng, đạt 46% KH.

+ Nguồn ngân sách xã, phường quản lý đã giải ngân 182 tỷ đồng, đạt 76% KH.

+ Vốn kéo dài KH năm trước và tồn ngân đã giải ngân 212 tỷ đồng, đạt 56% KH.

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu NSTW: Đến nay đã giải ngân 372 tỷ đồng, đạt 39% KH.

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Kế hoạch năm 2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân bổ cho tỉnh Quảng Nam 353,952 tỷ đồng tại Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2015 (chưa kể vốn TPCP), đến nay phân bổ 127,8 tỷ đồng cho các dự án thanh toán khối lượng và chuyển tiếp số tiền từ Chương trình giảm nghèo bền vững để các địa phương triển khai thực hiện, đã giải ngân 51 tỷ đồng, đạt 40% KH.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Kế hoạch năm 2016 là 504 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 193 tỷ đồng, đạt 38% KH. Trong đó:

+ Lĩnh vực giao thông giải ngân 	: 132 tỷ đồng, đạt 48% KH;

+ Lĩnh vực thủy lợi giải ngân 		:   31 tỷ đồng, đạt 21% KH;

+ Lĩnh vực y tế giải ngân 		:   29 tỷ đồng, đạt 38% KH;

+ Lĩnh vực giáo dục: Chưa giải ngân, do chưa hoàn chỉnh thủ tục phân bổ.

+ Chương trình nông thôn mới giải ngân: 0 đồng, trên tổng kế hoạch 2016 là 133 tỷ đồng (chưa phân bổ, nguyên nhân tương tự như nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

c) Tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm: Vướng mắc lớn trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai, lập thủ tục đầu tư và giải ngân vốn của các dự án, chủ yếu do:

- Cơ chế, chính sách của nhà nước có những điều chỉnh, thay đổi: việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định 77/NĐ-CP, Nghị định 59/NĐ-CP, Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ còn nhiều vướng mắc, gây lúng túng trong thực hiện.

- Các Bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật mới chưa kịp thời: chậm hướng dẫn về phân bổ vốn đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các công trình.

- Công tác GPMB cũng là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện của các dự án.

- Việc triển khai nhiệm vụ của các Chủ đầu tư, Ban quản lý còn quá chậm so với yêu cầu như: Lập Hồ sơ dự án đầu tư, công tác đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

c.1. Nguyên nhân khách quan

- Là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công phát sinh một số nội dung mới như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn, thẩm định nguồn, chủ trương đầu tư, dự án trọng điểm nhóm C, dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, dự án sử dụng vốn NSNN và ngoài NSNN và phải qua nhiều cơ quan (Hội đồng nhân dân các cấp, UBND các cấp, các Sở chuyên ngành,...) nên còn nhiều lúng túng, mất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện.

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Luật Đầu tư công quy định chặt chẽ, nhưng quy định 8 bước thực hiện, làm kéo dài thời gian thực hiện của dự án và gây khó cho các đơn vị, trong khi đối với dự án nhóm B, Chủ đầu tư phải chuẩn bị thủ tục cho 1 dự án ít nhất là 3 tháng: (1) giao nhiệm vụ và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, (2) thẩm định định nguồn, (3) phê duyệt chủ trương đầu tư, (4) đấu thầu lựa chọn tư vấn, (5) khảo sát lập dự án đầu tư, (6) trình Sở chuyên ngành thẩm định dự án đầu tư, (7) chuyển qua cơ quan tổng hợp thẩm định lại Báo cáo thẩm định của Sở chuyên ngành phù hợp với Chủ trương đầu tư, (8) trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư.

- Đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG, theo điểm c khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định các dự án khởi công mới phải thực hiện thủ tục thẩm định nguồn đối với dự án sử dụng vốn Trung ương, TPCP “UBND cấp tỉnh cho ý kiến hoàn chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ chủ CT MTQG để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn”. Tuy nhiên, do đặc thù của các dự án thuộc Chương trình MTQG thường có quy mô rất nhỏ, số lượng dự án nhiều, nên việc tập hợp đầy đủ hồ sơ, thủ tục của các dự án này thường phải mất một thời gian lớn, khối lượng rất lớn về giấy tờ để chuyển đến các Bộ ngành TW.

- Theo Điều 76 Luật Đầu tư công quy định: Thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian giải ngân của các nguồn vốn phải thực hiện theo đúng quy định:

+ Trước ngày 15 tháng 3 hằng năm, Bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh mục dự án sử dụng vốn chưa giải ngân hết kế hoạch năm trước; đề xuất danh mục, lý do và mức vốn kế hoạch năm trước kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm sau;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát đề xuất của Bộ, ngành Trung ương và địa phương, trước ngày 30 tháng 4 hằng năm thông báo cho Bộ, ngành Trung ương và địa phương danh mục dự án và mức vốn NSTW, TPCP kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau.

Như vậy phải mất ít nhất 03 tháng các dự án không thể giải ngân vốn (từ ngày 31 tháng 01 đến trước ngày 30 tháng 4 hằng năm theo Công văn số 18761/BTC-ĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính).

c.2. Nguyên nhân chủ quan:

Thứ nhất: Về quy trình thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước

- Việc giao cho các Sở chuyên ngành thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 là phù hợp, nhưng trong thời gian vừa qua việc thẩm định các dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới kế hoạch năm 2016 còn chậm so với kế hoạch, đến nay hầu hết các dự án khởi công mới chưa khởi công vẫn còn đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà thầu (các dự án do Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu KTM Chu Lai làm chủ đầu tư,...), vẫn còn một số dự án chưa thẩm định xong, dẫn đến việc triển khai các bước tiếp theo chậm, nguyên nhân một phần do năm đầu tiên áp dụng Luật Xây dựng, nên mất nhiều thời gian trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, các Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đến nhiều cơ quan chuyên ngành thẩm định nên mất nhiều thời gian.

- Rà soát, sắp xếp, thành lập Ban quản lý chuyên ngành theo Luật Xây dựng: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban ngành và các địa phương trong việc sắp xếp, thành lập Ban Quản lý chuyên ngành theo đúng quy định, nhưng cũng mất một thời gian dài (trên 5 tháng) mới ổn định được tổ chức và chuyển giao hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án từ Chủ đầu tư sang cho Ban quản lý; trong tháng 6/2016 mới hoàn chỉnh mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án.

Thứ hai: Các Bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật mới chưa kịp thời:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn về phân bổ vốn đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình nông thôn mới vốn TPCP do vậy đến nay các địa phương vẫn chưa phân bổ được nguồn vốn này;

- Các Bộ, ngành Trung ương phân bổ vốn đầu tư cho địa phương quá chậm (đến ngày 14/5/2016 mới phân bổ hết) và phân bổ làm nhiều đợt (có 6 đợt phân bổ vốn) làm chậm tiến độ triển khai công trình.

Thứ ba: Lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành: Việc chỉ đạo UBND các địa phương, Ban quản lý các địa phương trong việc hợp đồng, giao quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2016 phải điều chỉnh nhiều lần, gây lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

Thứ tư: Việc chuẩn bị các hồ sơ thủ tục tại các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án là quá chậm, một phần do vướng các cơ chế chính sách như đã nêu, một phần do chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành để giải trình, bổ sung hồ sơ đầy đủ trong quá trình thẩm định.

Thứ năm: Mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong thời gian qua, trong đó ưu tiên mọi nguồn lực về con người, tài chính và đặc biệt tháo gỡ kịp thời các vướng cơ chế, nhưng công tác GPMB của các dự án còn chậm, nhất là các dự án giao thông.

5. Tình hình quản lý nợ đọng XDCB

a) Tình hình nợ đọng XDCB:

Theo tổng hợp số liệu báo cáo của các Chủ đầu tư từ đầu năm 2015 về tình hình nợ đọng tính đến 31/12/2014 là 3.535 tỷ đồng. Qua rà soát nợ đọng có biên bản nghiệm thu theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nợ đọng tính đến 31/12/2014 giảm còn 2.972 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn hỗ trợ NSTW nợ 515 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn TPCP nợ 251 tỷ đồng;

+ Nguồn NSĐP nợ 2.206 tỷ đồng (khối tỉnh quản lý nợ 1.124 tỷ đồng, khối địa phương quản lý nợ 1.082 tỷ đồng).

b) Nguyên nhân nợ đọng XDCB:

- Các địa phương, đơn vị vẫn chưa xây dựng phương án xử lý nợ để làm cơ sở cho việc bố trí vốn thanh toán nợ đọng; do công tác kiểm tra, giám sát của các cấp chưa thường xuyên; chưa có chế tài xử lý cụ thể,...

- Dự án cầu Cửa Đại đã hợp long, khối lượng hoàn thành đến 31/12/2014 có biên bản nghiệm thu là 2.538 tỷ đồng (Trung ương 1.694 tỷ đồng, NSĐP 844 tỷ đồng), trong đó: NSTW đã bố trí thanh toán dứt điểm, nguồn vốn NSĐP mới bố trí đến hết năm 2016 là 257 tỷ đồng.

c) Kế hoạch trả nợ:

- Giai đoạn 2015 - 2016: Tổng các nguồn vốn bố trí 1.961 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng XDCB, bao gồm:

+ Nguồn NSTW đã bố trí 462 tỷ đồng (chưa có KH vốn năm 2016 nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia);

+ Nguồn TPCP đã bố trí 244 tỷ đồng;

+ Nguồn NSĐP đã bố trí 1.256 tỷ đồng (Khối các Sở, ngành quản lý đã bố trí 491 tỷ đồng, khối các địa phương quản lý đã bố trí 765 tỷ đồng).

- Giai đoạn 2017-2020: Tổng nợ phải bố trí vốn thanh toán là 1.011 tỷ đồng; trong đó:

+ Nguồn NSTW phải bố trí 54 tỷ đồng;

+ Nguồn TPCP phải bố trí 7,1 tỷ đồng;

+ Nguồn NSĐP phải bố trí 950 tỷ đồng, trong đó: Khối tỉnh quản lý phải bố trí 632 tỷ đồng (chiếm 66,5% tổng nợ NSĐP), khối địa phương quản lý phải bố trí 318 tỷ đồng (chiếm 33,5% tổng nợ NSĐP).

Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2017, đã tính toán cân đối đủ nguồn thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB theo đúng lộ trình quy định tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh.

6. Tình hình xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nợ đọng từ năm 2004 - 2010 trên địa bàn tỉnh

Tổng số dư nợ tạm ứng từ năm 2004 - 2010 là 34,3 tỷ đồng, trong đó: Khối ngành dư nợ của 05 đơn vị 28,3 tỷ đồng (riêng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai dư nợ 27,8 tỷ đồng), khối các địa phương dư nợ 6,1 tỷ đồng (riêng dự án Đường ô tô đến TT xã Trà Tập dư nợ 2,6 tỷ đồng).

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh, Tổ công tác và bộ phận giúp việc đã làm việc trực tiếp cùng với các Chủ đầu tư và các nhà thầu, tổ chức, các nhân có liên quan, kết quả thực hiện:

- Đã thu hồi nộp giảm trừ vào ngân sách 3,193 tỷ  đồng của 6 dự án.

- Dự kiến khả năng thu hồi theo cam kết của các Chủ đầu tư và nhà thầu hơn 2,969 tỷ đồng.

- Dự án đã chuyển hồ sơ quyết toán đến Sở Tài chính 02 dự án.

- Nhà thầu không hợp tác 01 dự án, đang xem xét đề nghị khởi kiện ra Toà án.

- Xử lý khấu trừ số dư nợ tạm ứng của cùng một nhà thầu, thi công một số dự án khác do các Sở, ban ngành và các địa phương khác làm Chủ đầu tư, có 03 nhà thầu có khả năng khấu trừ của 03 dự án với tổng dư nợ 5,405 tỷ đồng.

- Tồn tại, khó khăn lớn nhất hiện nay là các nhà thầu không hợp tác để đối chiếu công nợ với chủ đầu tư hoặc không thực hiện lệnh thi hành án sau khi có quyết định của Toà án.

7. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

a) Công tác quản lý Quy hoạch trên địa bàn

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016. Trong năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình, Nam Giang, Quế Sơn; phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Một số tồn tại, hạn chế: (1) Văn bản quy định về quy hoạch quá nhiều nên thiếu sự thống nhất và lúng túng trong quá trình thực hiện. (2) Việc lập quy hoạch hiện nay được phân cấp quản lý theo từng ngành, nhưng chưa có cơ quan làm đầu mối để kiểm soát nên giữa các loại hình quy hoạch (Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch Sử dụng đất; Quy hoạch kinh tế xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực) thiếu sự gắn kết, khớp nối, chưa có sự thống nhất nhau. (3) Chưa có sự phân công cụ thể đối tượng trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương và sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập cũng như triển khai thực hiện quy hoạch.

b) Công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình:

Đến nay, các Sở chuyên ngành đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 89 hồ sơ dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng mức đầu tư  2.611 tỷ đồng, giảm so với các chủ đầu tư đề nghị 42 tỷ đồng, trong đó: Lĩnh vực thủy lợi 5 dự án với tổng mức đầu tư 94 tỷ đồng, Giao thông vận tải 37 dự án với tổng mức đầu tư 1.845 tỷ đồng; hạ tầng kỹ thuật 47 dự án với tổng mức đầu tư 672 tỷ đồng (chưa kể các địa phương theo phân cấp).

Kể từ ngày 15/02/2016, theo quy định của Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án (không thẩm định các nội dung có tính chất chuyên môn của các Sở quản lý chuyên ngành); rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng kinh phí đầu tư và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án; chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành thẩm định toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công (trừ dự án sử dụng vốn NSNN) có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng do cấp tỉnh quản lý. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 06 hồ sơ dự án, với tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng.

Các Sở chuyên ngành đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình cho 53 hồ sơ dự án, với tổng mức đầu tư 2.347 tỷ đồng, giảm so với các chủ đầu tư đề nghị 132 tỷ đồng, trong đó: Lĩnh vực thủy lợi 02 dự án với tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng; Giao thông vận tải 22 dự án với tổng mức đầu tư 1.539 tỷ đồng; hạ tầng kỹ thuật 31 dự án với tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng (chưa kể các địa phương theo phân cấp).

Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình, từng bước được nâng cao, đảm bảo đúng chủ trương đầu tư và quy định của nhà nước như: quy mô đầu tư, hiệu quả đầu tư, tổng mức đầu tư, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở cho việc điều chỉnh và bố trí vốn sau này. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác khảo sát lập dự án đầu tư của một số dự án chưa sát với thực tế, khi triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục công việc vẫn còn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng cân đối kế hoạch vốn đầu tư.

c) Công tác quản lý đấu thầu

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 46 hồ sơ kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt là 739,517 tỷ đồng (chưa kể các địa phương theo phân cấp). Công tác đấu thầu và chỉ định thầu được các Chủ đầu tư quan tâm và nâng cao năng lực quản lý; các quy trình đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng được quy định cụ thể hơn trong Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu các gói thầu tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu rộng rãi thay vì 3 tỷ đồng như trước kia, các gói thầu xây lắp có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu rộng rãi thay vì 5 tỷ đồng, đã làm kéo dài thời gian thực hiện của dự án nhất là các gói thầu tư vấn (mỗi gói thầu đấu thầu rộng rãi nếu làm nhanh nhất cũng phải mất ít nhất một tháng rưỡi; chưa kể thời gian khảo sát, lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật mỗi gói thầu nhanh nhất phải mất 2 tháng); các Chủ đầu tư chưa thực hiện công tác báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các cơ quan chuyên môn nên việc theo dõi, tổng hợp về giá trị trúng thầu, đơn vị trúng thầu, tồn tại vướng mắc trong đấu thầu gặp nhiều khó khăn.

d) Công tác quyết toán vốn đầu tư: Trong 7 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt 695 dự án và hạng mục các dự án, tổng giá trị quyết toán là 1.930 tỷ đồng, giảm so với các Chủ đầu tư đề nghị hơn 12 tỷ đồng và giảm so với tổng mức đầu tư được duyệt là 450 tỷ đồng, hiện còn 147 dự án đang trong thời hạn thẩm tra, với tổng giá trị các chủ đầu tư đề nghị quyết toán 497 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư được duyệt là 556 tỷ đồng và còn 160 dự án đang trong thời hạn thẩm tra, với tổng giá trị các chủ đầu tư đề nghị quyết toán 624 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư được duyệt là 987 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do: Các nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn đã giải thể hoặc chậm trễ, thiếu hợp tác với chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ quyết toán hợp đồng thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu; một số công trình đã đầu tư và hoàn thành quá lâu, trải qua nhiều lần thay đổi cán bộ hoặc chia tách hành chính nên không đủ cơ sở lập hồ sơ quyết toán; số còn lại đang chờ hồ sơ thẩm tra của đơn vị Kiểm toán độc lập.

đ) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư: Đây là công tác quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng, việc triển khai thực hiện thường xuyên liên tục giúp chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn quản lý tốt kế hoạch thực hiện của công trình, phát hiện kịp thời các tồn tại, vướng mắc để có hướng xử lý và tháo gỡ. Trong năm đã có nhiều đoàn thanh tra của các Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tỉnh, thanh tra thuộc các Sở, ngành tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị. Đã triển khai trên 24 cuộc thanh tra, kết thúc 15 cuộc, ban hành kết luận 13 cuộc, phát hiện sai phạm 6.000 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5,572 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 12 tập thể, 12 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,479 tỷ đồng.

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như: công tác quản lý của đại diện chủ đầu tư ở một số hạng mục công trình và công tác giám sát kỹ thuật thi công không chặt chẽ, thi công không đúng với thiết kế được duyệt, công tác nghiệm thu thiếu chặt chẽ, thanh quyết toán vượt khối lượng so với thực tế thi công,...

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG CÁC THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2016

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; các Thông tư mới của các Bộ, ngành TW (Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư; Thông tư số 15/2016/TT-BXD, số 16/2016/TT-BXD, số 17/2016/TT-BXD, và số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng); Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2016, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/6/2016, Công văn số 2473/UBND-KTTH ngày 03/6/2016, Thông báo số 308/TB-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và nhất là các Chủ đầu tư về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của các dự án nhất là các dự án trọng điểm: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam; các dự án khởi công mới năm 2016: đường nối từ đường ven biển đến đường quốc lộ 1A tại ngã ba Cây Cốc đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; dự án du lịch Nam Hội An, các dự án đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công...; GPMB tạo mặt bằng sạch cho vùng Đông của tỉnh để giao đất cho nhà đầu tư và tạo điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện, đảm bảo không để thiếu vốn cho công tác GPMB; kiên quyết sẽ không gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với các dự án do chậm GPMB.

3. Các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, tổ chức thi công xây dựng, nhất là các dự án mới, đến cuối tháng 8/2016 tất cả các dự án đều phải khởi công xây dựng; việc ký hợp đồng xây lắp và tạm ứng vốn hợp đồng trên cơ sở hoàn thành cơ bản trên 85% công tác GPMB của dự án, bên cạnh đó có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng của nhà thầu đúng mục đích và tổ chức thu hồi tạm ứng theo đúng quy định. Đến cuối tháng 8/2016, các dự án chưa được phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chậm trong công tác GPMB sẽ kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 cho các dự án khác.

4. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư; tổ chức nghiệm thu, lập thủ tục giải ngân vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định, cụ thể như sau:

+ Đối với kế hoạch năm 2015 được phép kéo dài sang năm 2016: Phấn đấu thực hiện giải ngân đạt 100% trong tháng 8 năm 2016; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp để Trung ương thu hồi vốn do không giải ngân hết vốn. Trong tháng 9/2016, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án đến ngày 30/8/2016 không giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2015 chuyển sang năm 2016.

+ Đối với kế hoạch vốn năm 2016:

. Các dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, tổ chức đấu thầu thi công xây dựng, đến cuối tháng 8 năm 2016 tất cả các dự án đều phải khởi công xây dựng; quá thời hạn trên các dự án chưa được phê duyệt kết quả đấu thầu sẽ kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 cho các dự án khác. Phấn đấu đến trước ngày 30/9/2016 giải ngân trên 50% kế hoạch và đến trước ngày 20/12/2016 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016.

. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Phấn đấu đến trước ngày 30/9/2016 giải ngân trên 80% kế hoạch và đến trước ngày 30/11/2016 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016.

. Dự án chuyển tiếp: Phấn đấu đến trước ngày 30/9/2016 giải ngân trên 70% kế hoạch và đến trước ngày 30/11/2016 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016.

Đối với các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017.

+ Trong tháng 9/2016, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn đối với các Sở, ban ngành và các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 60% và không bố trí kế hoạch vốn 2017 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% hoặc chưa phê duyệt kết quả đấu thầu.

5. Tiếp tục làm việc với các Bộ ngành Trung ương để sớm phân bổ vốn chi tiết các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG theo đúng thời gian quy định.

6. Có lộ trình bố trí vốn xử lý nợ đọng XDCB phát sinh trước 31/12/2014 khối ngành đến hết năm 2018 và các địa phương đến hết năm 2019, nhất là phương án xử lý nợ của các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm 2017 và kế hoach đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án hoàn thành, trong đó ưu tiên đối với các dự án thuộc danh mục có số dư nợ tạm ứng hợp đồng từ năm 2010 trở về trước, làm cơ sở cho việc đối chiếu công nợ, khấu trừ khối lượng hoàn thành của cùng một nhà thầu và thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng.

7. Rà soát hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017.

8. Trình Thường trực HĐND tỉnh kế hoạch năm 2017 để thông báo danh mục cho các Chủ đầu tư, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan lập, thẩm định, tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền.

Ưu tiên nguồn vốn để thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, cân đối vốn các công trình chuyển tiếp, đảm bảo đủ vốn đối ứng các dự án ODA, các dự án hợp tác công tư PPP trước khi cân đối nguồn vốn các công trình mới.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong quản lý, tập trung vào một số lĩnh vực như: Đấu thầu, chất lượng công trình và giám sát đánh giá đầu tư.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

- Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

- Nghị quyết số 177/2015/NQ-CP  ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

- Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020 và mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2016, Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị quyết số 60/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, các Nghị định và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và Chỉ thị, chủ trương của UBND tỉnh.

- Không quyết định chủ trương đầu tư dự án khi xét thấy không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không cân đối được nguồn vốn đầu tư.

- Không quyết định đầu tư dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Không quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không vượt quá thời gian bố trí vốn tối đa theo quy định: Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ đồng không quá 05 năm, dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng không quá 08 năm; dự án nhóm C không quá 03 năm.

- Kế hoạch năm 2017 tập trung nguồn lực bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31/12/2014. Trong đó: Ưu tiên thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm lộ trình bố trí vốn xử lý nợ đọng XDCB phát sinh trước 31/12/2014 theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh, đối với các Sở, ban ngành đến hết năm 2018 và các địa phương đến hết năm 2019, nhất là phương án xử lý nợ của các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm 2017 và kế hoach đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

- Tuyệt đối không gia hạn tiến độ thi công đối với các dự án do ảnh hưởng của tiến độ GPMB hoặc nhà thầu vi phạm các cam kết trong hợp đồng.

- Các cơ quan chuyên môn, các đơn vị theo quy định và nhiệm vụ được giao cần tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát đánh giá đầu tư, đấu thầu thi công trình, quản lý chất lượng thi công và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2016, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/6/2016, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰCNĂM 2017

1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phát triển văn hóa, con người. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; Nghị quyết số 60/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; các văn bản hướng dẫn và Thông tư mới của các Bộ, ngành TW; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2016, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/6/2016, Thông báo số 308/TB-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh.

- Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với việc thực hiện các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển vùng Đông, Quy hoạch vùng Tây của tỉnh, Quy hoạch ngành và Quy hoạch xây dựng của các địa phương, đảm bảo sự thống nhất, gắn kết, khớp nối với nhau, tạo động lực phát triển chung trên toàn tỉnh.

- Huy động các nguồn lực, đảm bảo tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 32% tổng sản phẩm trong tỉnh; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Quảng Nam; bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, các dự án hợp tác công tư PPP, các dự án đầu tư cung cấp nước sạch theo Nghị quyết 180/NQ-HĐND của HĐND, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, trọng tâm là phát triển mạng lưới giao thông, kết cấu hạ tầng trọng điểm, chiến lược. Tăng cường liên kết giao thông giữa vùng Đông và vùng Tây, giữa đô thị và nông thôn. Ưu tiên đầu tư cho các vùng kinh tế động lực, các địa phương có tiềm năng phát triển để tạo sự đột phá chung cho toàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm lộ trình bố trí vốn xử lý nợ đọng XDCB phát sinh trước 31/12/2014, đặc biệt không để phát sinh thêm nợ mới theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh; tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành theo Thông tư số 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh, ưu tiên đối với các dự án thuộc danh mục có số dư nợ tạm ứng hợp đồng từ năm 2010 trở về trước, làm cơ sở cho việc đối chiếu công nợ, khấu trừ khối lượng hoàn thành của cùng một nhà thầu và thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng.

- Tăng cường sự vào cuộc quyết liệt của cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và nhất là các Chủ đầu tư về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các dự án nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, tập trung GPMB sạch cho vùng Đông của tỉnh để giao đất cho nhà đầu tư và tạo điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện, đảm bảo không để thiếu vốn cho công tác GPMB.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư trong các lĩnh vực: phân bổ vốn đầu tư, công tác thẩm định, đấu thầu, chất lượng thi công,... phát hiện, xử lý và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong quá trình thực hiên. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2016 và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/6/2016. Năm 2017, tổ chức thanh tra theo 02 chuyên đề tại các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các Chủ đầu tư: (1) Công tác thẩm định (chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình, quyết toán vốn đầu tư) và (2) công tác đấu thầu, chỉ định thầu (thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu).

3. Định hướng kế hoạch đầu tư phát triển từng ngành, lĩnh vực năm 2017

a) Đối với ngành nông nghiệp

Ưu tiên tăng nguồn vốn đầu tư phát triển ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch. Đầu tư phát triển và nâng cấp các công trình đê, kè, hồ chứa, kênh mương, thuỷ lợi, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước hiện đại và kiên cố hoá, đảm bảo nước tưới, chống xói lở và chống nhiễm mặn. Nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 lên 35% (72 xã/204 xã), trên cơ sở lồng ghép các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, các chương trình, dự án đầu tư.

b) Đối với ngành công nghiệp: Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án ngành công nghiệp thuộc vùng Đông Nam, vùng Tây của tỉnh. Tiếp tục tăng cường đầu tư vào hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, trong đó trọng tâm phát triển là Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Tam Thăng và các khu công nghiệp hiện có, đồng thời xem xét nâng cấp, mở rộng một số cụm công nghiệp lên thành các Khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tập trung giải quyết tốt vấn đề môi trường ở các khu, cụm công nghiệp; nhất là ở một số nhà máy sản xuất quy mô lớn, tiến tới xây dựng các nhà máy xử lý nước chung tại tất cả các khu công nghiệp.

Từng bước giải quyết một phần tình trạng thiếu nhà ở và các hạ tầng xã hội thiết yếu như nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, cơ sở khám chữa bệnh cho lao động tại các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, Điện Nam Điện Ngọc, Tam Thăng.

c) Đối với ngành dịch vụ: Phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là thu hút các dự án du lịch cao cấp khu vực ven biển. Thúc đẩy tiến độ dự án du lịch Nam Hội An. Kết nối phát triển du lịch với phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn.

Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là tại các khu du lịch, điểm du lịch ven biển thuộc Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành. Phát triển du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái Cù Lao Chàm, Hồ Phú Ninh, du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng. Lồng ghép các chương trình tôn tạo, bảo vệ và phát huy các di sản, di tích; khôi phục, phát triển các làng nghề và bảo vệ môi trường. Ðẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

d) Đối với lĩnh vực giao thông vận tải: Phát triển, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt, kết nối các tuyến giao thông chính giữa cao tốc với quốc lộ và tỉnh lộ, giữa các tuyến đường huyện (ĐH) và đường tỉnh (ĐT); liên kết các tuyến ven biển. Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng của tỉnh như Cầu Giao Thủy, đường Điện Biên Phủ (thành phố Tam Kỳ); đường ĐT 605; ĐT 607; ĐT 608, đường nối từ QL1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL14E; Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến QL1A (tại ngã ba Cây Cốc). Tiếp tục thực hiện đề án nâng cấp mặt đường các tuyến ĐH, phát triển giao thông nông thôn. Đồng thời phối hợp, đôn đốc các dự án trọng điểm của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua Quảng Nam,...

đ) Về phát triển các lĩnh vực xã hội (Y tế, giáo dục, văn hoá xã hội):

Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ vào các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao và môi trường theo Nghị định 59 của Chính phủ, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảng dạy và phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân.

Thực hiện hiệu quả Nghị Quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục chương trình đầu tư nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế các xã; thu hút bác sỹ, đồng thời đãi ngộ, hỗ trợ kịp thời các chế độ theo đề án, phục vụ công tác khám chữa bệnh, tăng tỷ lệ bác sỹ/vạn dân.

e) Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các dự án về quản lý biên giới; các dự án thuộc chương trình Biển Ðông - Hải đảo. Chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, vùng an toàn khu theo Quyết định 229 của Thủ tướng Chính phủ.

f) Phát triển hạ tầng đô thị: Chú ý xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế phát triển đô thị loại 2 và thị xã. Ưu tiên cải tạo, nâng cấp các trục đường chính ra vào đô thị, đặc biệt là Hội An và Tam Kỳ bằng các chương trình, dự án ODA; đầu tư xây dựng các công trình có tính phát triển và mở rộng không gian các đô thị, đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước sạch phục vụ nhân dân, ưu tiên cho 02 huyện còn lại chưa có nhà máy cung cấp nước sạch: Nông Sơn và Bắc Trà My. Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các đô thị, đầu tư xây dựng công viên cây xanh, hệ thống cống thoát nước, các bãi rác tập trung theo hình thức lò đốt đối với các địa phường vùng đồng bằng và Trung du, hình thức chôn lấp đối với các địa phương miền núi (kinh phí đầu tư thấp).

g) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm huy động các nguồn lực đầu tư từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính là cơ sở để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào Quảng Nam; bên cạnh đó, tổ chức rà soát, thu hồi giấy phép các dự án đầu tư không triển khai đúng tiến độ theo cam kết để giao đất cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư thực sự. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án, cũng như xây dựng các công trình. Đảm bảo giao mặt bằng đúng thời gian theo cam kết với nhà đầu tư: Dự án du lịch Nam Hội An, dự án tại khu công nghiệp Tam Thăng, dự án Khu liên hợp Sợi - Nhộm - Dệt - May Đông Quế Sơn.

h) Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững: Tập trung triển khai tốt công tác sắp xếp các khu dân cư miền núi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng đồng bộ; phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục hỗ trợ đầu tư theo chủ trương, chính sách về cơ chế phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp; phát triển giao thông nông thôn; kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu, chương trình hỗ trợ theo mục tiêu, chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, miền núi, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP, Quyết định 293/QĐ-TTg và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Phát triển dự án điện các xã vùng cao.

IV. KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 24.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% tổng sản phẩm trong tỉnh (cả nước 31,8-33,8%), tăng 12% so với ước thực hiện năm 2016. Dự kiến huy động các nguồn vốn như sau:

- Nguồn vốn đầu tư công gần 10.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 41,7%; trong đó nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước hơn 3.350 tỷ đồng, chiếm 14%.

- Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 1.250 tỷ đồng, chiếm 5,2%.

- Nguồn vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân 4.400 tỷ đồng, chiếm 18,3%.

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,8%, chủ yếu dự án Nam Hội An dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng.

V. PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN

1. Về nguyên tắc

Kế hoạch đầu tư năm 2017 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020, tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình, dự án quan trọng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về bố trí vốn đầu tư công ưu tiên theo thứ tự: (1) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, trong đó: ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31/12/2014 và hoàn trả vốn ứng trước ngân sách; dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017; (2) đối ứng cho các dự án ODA đúng cam kết và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; (3) bố trí đủ vốn cho các dự án PPP, các chương trình Nghị quyết của HĐND tỉnh và các cam kết của địa phương theo Công văn số 5741/UBND-KTTH ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh; (4) bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, trong đó: ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn trả vốn ứng trước ngân sách; (5) còn lại mới bố trí cho các dự án mới thật sự cấp bách, cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định, sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31/12/2014 và phải bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Theo đó, trong từng ngành, từng địa phương phải ưu tiên bố trí thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31/12/2014 và hoàn trả nguồn vốn ứng trước, trong quá trình bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, nguy cơ phát sinh nợ đọng XDCB, đồng thời ngân sách cấp huyện tập trung đầu tư các mục tiêu như: Nông thôn mới, GTNT, các tuyến đường ĐH và các nhu cầu khác thuộc cấp huyện quản lý, kể từ năm 2017, các dự án khởi công mới của các địa phương được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, từ nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý, sẽ được bố trí vốn theo nguyên tắc: Ngân sách tỉnh đầu tư 100% chi phí xây dựng công trình, chi phí tư vấn xây dựng, chi phí quản lý dự án và các chi phí khác; riêng chi phí đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án do UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường bố trí thực hiện.

2. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN năm 2017

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nguồn vốn đầu tư | Thực hiện năm 2016 | KH năm 2017 | So sánh KH17/KH16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 5.516.300 | 5.586.800 | 101% |
| 1 | Vốn cân đối NSĐP | 1.272.000 | 1.360.700 | 107% |
| 2 | Ngân sách TW hỗ trợ | 1.552.800 | 2.141.800 | 138% |
| 2.1 | Chương trình MTQG | 350.400 | 424.700 | 121% |
| 2.2 | Đầu tư theo chương trình mục tiêu NSTW | 1.202.400 | 1.717.100 | 143% |
| 3 | Trái phiếu Chính phủ | 770.000 |  |  |
| 4 | Vốn nước ngoài | 619.400 | 984.300 | 159% |
| 5 | Vốn tín dụng ĐTPT | 99.000 | 100.000 | 101% |
| 6 | Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | 1.203.100 | 1.000.000 | 83% |

Tổng nguồn vốn năm 2017 là 5.586,8 tỷ đồng, bằng 101% so với ước thực hiện năm 2016. Nguồn tăng thu chủ yếu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài.

3. Phân bổ nguồn vốn đầu tư công

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.361 tỷ đồng, bằng 107% so với thực hiện năm 2016, trong đó: Nguồn thu sử dụng đất 500 tỷ đồng, bằng 143% thực hiện 2016 và XSKT 70 tỷ đồng, bằng 107% thực hiện 2016

- Các nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương để đầu tư: Dự kiến kế hoạch 2017 là 1.000 tỷ đồng, bằng 83% so với thực hiện 2016.

b) Nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ

Trên cơ sở tổng nguồn vốn được thỏa thuận trong 5 năm (2016-2020) và theo các chương trình dự án cụ thể, nhằm phát huy hiệu quả trong quản lý đầu tư, cũng như kiểm soát nợ đọng trong XDCB theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch vốn năm 2017 nguồn vốn Ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ 2.142 tỷ đồng, bằng 138% so với thực hiện năm 2016, dự kiến đề nghị Trung ương cân đối bình quân mỗi năm trung hạn 20% so với tổng đầu tư trung hạn, vì vậy năm 2017 đề nghị luỹ kế bố trí vốn bằng 40% vốn đầu tư trung hạn trừ kế hoạch năm 2016, chi tiết từng nguồn cụ thể như sau:

b1. Nguồn Chương trình mục tiêu ngân sách TW 1.717 tỷ đồng, bằng 159% so với KH 2016 và bằng 143% so với thực hiện 2016, bố trí cho 15 chương trình. Nguồn vốn tăng chủ yếu ở một số chương trình: Chương trình phát triển vùng tăng 373 tỷ đồng và chương trình phát triển lâm nghiệp tăng 30 tỷ đồng, do năm 2016 vốn bố trí cho Chương trình thấp so với các văn bản thoả thuận nguồn trong kế hoạch đầu tư trung hạn; bổ sung hạ tầng Khu công nghiệp 36 tỷ đồng do năm 2016 không bố trí KH; hạ tầng cụm công nghiệp tăng 15 tỷ đồng, do năm 2016 không bố trí đầu tư mới; hạ tầng cửa khẩu tăng 22 tỷ đồng, do Trung ương thống nhất bổ sung giai đoạn 3 Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang; Chương trình phát triển văn hoá tăng 31 tỷ đồng, do Trung ương thống nhất bố trí đầu tư 3 dự án mới, ...

b2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Dự kiến kế hoạch năm 2017 là 425 tỷ đồng bằng 120% so với KH và thực hiện 2016, đầu tư cho 02 Chương trình: Giảm nghèo và Nông thôn mới.

b3. Vốn nước ngoài:

Kế hoạch vốn 2017 dự kiến 984 tỷ đồng, bằng 162% so với KH và thực hiện năm 2016, tăng tương ứng 376 tỷ đồng, do phân bổ theo đúng tiến độ thực hiện và giải ngân theo Hiệp định của các dự án, đảm bảo kế hoạch vốn để giải ngân khối lượng hoàn thành và bổ sung 03 danh mục mới (hồ chứa nước Lộc Đại, Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) và dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam).

b4. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Căn cứ hạn mức dư nợ vay của tỉnh năm 2017 và giai đoạn 2016-2020, dự kiến vay vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước năm 2017 là 100 tỷ đồng, bằng với kế hoạch 2016, thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn, ĐH và kênh mương.

(Chi tiết tại phụ biểu số 01 - số 07 đính kèm)

VI. KIẾN NGHỊ

1. Về cơ chế chính sách

a) Theo Điều 76, Luật Đầu tư công quy định: Thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian giải ngân của các nguồn vốn phải thực hiện theo đúng quy định: Kho bạc nhà nước phải dừng thanh toán vốn đầu tư từ ngày 31 tháng 01 năm 2016 theo Công văn số 18761/BTC-ĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính. Địa phương báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đến ngày 30 tháng 4 hằng năm, Trung ương mới thông báo cho phép kéo dài giải ngân.

Những nội dung trên, đồng nghĩa với việc phải mất ít nhất 03 tháng các dự án không thể giải ngân vốn. Vì vậy, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho phép đồng thời vừa báo cáo vừa giải ngân theo Luật Đầu tư công (không dừng giải ngân để báo cáo trong khi thời gian giải ngân vẫn còn hiệu lực theo Luật Đầu tư công).

b) Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, đề nghị:

- Theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định “Đối với các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017”. Tuy nhiên, hiện nay một số nguồn Chương trình MTQG, Nông thôn mới (TPCP) mới được phân bổ vốn trước ngày 31/7/2016 theo Nghị quyết 60, nên cần phải có thời gian hoàn chỉnh thủ tục để có thể tạm ứng kế hoạch vốn cho xây lắp (đây là hạng mục công việc có giá trị lớn chiếm từ 70-80% tổng mức đầu tư, nên chiếm tỷ lệ cao trong giải ngân, các hạng mục công việc còn lại có giá trị thấp nên ảnh hưởng không lớn trong tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án).

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại nội dung này, phù hợp với tình hình thực tế giao vốn kế hoạch năm 2016.

- Theo Nghị quyết số 60/NQ-CP quy định đến trước ngày 25 hằng tháng các địa phương có trách nhiệm báo cáo chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của từng dự án về cho các Bộ ngành Trung ương. Tuy nhiên, theo quy định về chế độ báo cáo của Kho bạc Nhà nước Trung ương và địa phương thì: Thời điểm Báo cáo Quý vào ngày 10 của quý sau; thời điểm Báo cáo tháng vào ngày 05 hằng tháng và không có báo cáo về danh mục dự án, chỉ báo cáo tổng hợp nguồn vốn đầu tư. Do vậy, theo yêu cầu tổng hợp báo cáo chi tiết danh mục các dự án giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 cho các Bộ ngành TW theo đúng quy định của Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sẽ có chậm trễ.

Kính đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Trung ương và địa phương bổ sung  cạp nhật chế độ báo cáo chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của từng dự án trước ngày 20 hằng tháng để kịp cung cấp số liệu cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành Trung ương hoặc có ý kiến đề xuất điều chỉnh thời hạn báo cáo tại  Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ.

2. Về các Chương trình, dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020:

a) Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sớm có ý kiến chính thức về nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020 về nguồn vốn và hướng dẫn để địa phương căn cứ triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

b) Qua rà soát, cho đến nay nguồn vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh ứng trước hơn 528 tỷ đồng, trong đó kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 bố trí thu hồi hơn 68 tỷ đồng, phần còn lại hơn 460 tỷ đồng chưa có nguồn bố trí để thu hồi cho ngân sách Trung ương (trong đó công trình Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng 123,5 tỷ đồng, tuyến đường Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc 80 tỷ đồng).

Để đảm bảo nguồn lực cân đối thanh toán khối lượng hoàn thành, bố trí đầu tư các dự án chuyển tiếp và các dự án trọng điểm của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ cho giãn thời gian thu hồi số vốn ứng trước kế hoạch của tỉnh Quảng Nam số tiền hơn 460 tỷ đồng (trong đó có số vốn ứng của công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, số tiền 123.500 triệu đồng sang giai đoạn 2021 - 2025 đã trình Thủ tướng tại Tờ trình số 2345/TTr-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh).

c) Kính đề nghị các Bộ ngành quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến Quốc lộ đang xuống cấp, lưu lượng giao thông lớn như: QL40B, 14E, 14D, 14G.

d) Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm có văn bản góp ý để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

đ) Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai sớm một số dự án động lực như: Dự án khí điện, nâng cấp sân bay Chu Lai.

e) Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 22.633 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, trong đó đã hỗ trợ kinh phí 324,4 tỷ đồng cho 11.604 hộ, còn lại 11.029 hộ chưa được bố trí kinh phí hỗ trợ, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, kiến nghị Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư và cho triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

f) Đối với các công trình khởi công mới năm 2017 sử dụng vốn NSTW (Chương trình mục tiêu và chương trình MTQG), kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, phối hợp các Bộ, Ngành Trung ương bố trí tối thiểu 25% tổng mức đầu tư các dự án trong kế hoạch 2017 để đảm bảo nguồn lực triển khai đúng tiến độ khởi công và thực hiện dự án.

Kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Các Bộ: KHĐT, TC; - TTTU, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC; - CPVP, các phòng chuyên viên; - Lưu: VT, KTTH | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |

# Footnotes

Cùng kỳ năm 2015, vốn ngân sách nhà nước tăng  hơn 10%; ngoài nhà nước tăng 9%;  FDI tăng 4,3%

Tập trung ở các lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, việc làm cho người tàn tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa,…

Bao gồm số vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2016, số tiền 265,58 tỷ đồng.