# ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   360  /QĐ-UBND                             Tam Kỳ, ngày 30    tháng  01  năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Đường dây trung thế và trạm biến áp vùng kinh tế mới

Phước Xuân thuộc Dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường dây trung thế và trạm biến áp vùng kinh tế mới Phước Xuân thuộc dự án phát triển tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 29/TTr-NN&PTNT ngày 20/01/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Công trình: Đường dây trung thế và trạm biến áp vùng kinh tế mới Phước Xuân thuộc dự án phát triển tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 25/BC-SKHĐT ngày 22/01/2009,

quyẾt ĐỊnh :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Đường dây trung thế và trạm biến áp vùng kinh tế mới Phước Xuân  thuộc Dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Những phần việc đã thực hiện:

- Khảo sát địa hình, lập Báo cáo KTKT : 237.968.470 đồng

- Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - Dự toán: 20.946.485 đồng

2. Những phần việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí thẩm định hồ sơ TKBVTC - dự toán : 2.935.682 đồng.

- Chi phí thẩm định BCKTKT : 1.128.695 đồng.

- Chi phí thẩm định quyết toán : 7.723.426 đồng.

- Chi phí quản lý công trình :  108.199.000 đồng.

- Chi phí nghiệm thu, đóng điện : 50.361.524 đồng.

- Dự phòng phí : 551.023.500 đồng.

3. Kế hoạch đấu thầu:

Đơn vị tính : đồng

| Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức HĐ | T.Gian T.Hiện HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Đường dây trung thế và TBA vùng kinh tế mới Phước Xuân | 4.898.138.000 | Vay quỹ OPEC và đối ứng | Đấu thầu rộng rãi | Một túi hồ sơ | Tháng 02/2009 | Theo đơn giá | 150 ngày |
| 2. Tư vấn lựa chọn nhà thầu | 21.009.000 | Vay quỹ OPEC và đối ứng | Chỉ định thầu | Một túi hồ sơ | Theo tiến độ | Theo tỷ lệ % | Đảm bảo theo tiến độ |
| 3. Tư vấn giám sát thi công | 116.739.000 | Vay quỹ OPEC và đối ứng | Chỉ định thầu | Một túi hồ sơ | Theo tiến độ | Theo tỷ lệ % | Theo TG thực hiện xây lắp |
| 4. Bảo hiểm công trình | 18.502.000 | Vay quỹ OPEC và đối ứng | Chỉ định thầu | Một túi hồ sơ |  | Theo tỷ lệ % |  |
| 5. Kiểm toán | 26.582.000 | Vay quỹ OPEC và đối ứng | Chỉ định thầu | Một túi hồ sơ |  | Theo tỷ lệ % |  |

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam (chủ đầu tư) được ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Trình kết quả lựa chọn nhà thầu cho cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhÂN dÂn

Nơi nhận: 					                              KT. ChỦ tỊch

- Như điều 3; 					                                PHÓ CHỦ TỊCH

- CT và các PCT;

- Các PVP;

- Lưu VT,KTTH,KTN.                                                     			Đã ký

Đinh Văn Thu