| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 267 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- |
| THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp về đầu tư phát triển các khu công nghiệp và Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang |

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp về đầu tư phát triển các khu công nghiệp và Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang. Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; lãnh đạo, đại diện các ngành, địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Nam Giang. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận:

I. Tình hình chung

Trong thời gian qua, tuy có nhiều khó khăn nhưng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: công tác quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang; xây dựng đề án Quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020; tiếp tục đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng KCN Điện Nam - Điện Ngọc; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN; thay đổi chủ đầu tư và tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng KCN Đông Quế Sơn; tiếp tục triển khai xây dựng một số dự án đầu tư tại Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang như Trạm kiểm soát liên hợp, dự án cấp nước. Tuy nhiên, công tác xúc tiến các dự án đầu tư còn lúng túng về cách làm, tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2015

1. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, chủ yếu là Tiểu khu I, lựa chọn các dự án đầu tư thật sự cần thiết, có phân kỳ đầu tư và huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau; ưu tiên hoàn thiện các hạng mục kết cấu hạ tầng công cộng tại Tiểu khu I như: hệ thống điện, san ủi mặt bằng, hệ thống cấp nước, Trạm kiểm soát liên hợp, Quốc môn. Xúc tiến đầu tư các dự án thành phần của các ngành, đơn vị và dự án dịch vụ, thương mại tại Tiểu khu I.

2. Khớp nối quy hoạch KCN Điện Nam - Điện Ngọc với Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Đông Quế Sơn (nhà điều hành, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, đường giao thông trục chính); thực hiện tốt công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư nhằm đạt tỷ lệ lấp đầy 60% diện tích đất KCN trong những năm đến (theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 10/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Tập trung đầu tư hoàn thiện các công trình tại các khu công nghiệp như: Phòng khám đa khoa KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Đông Quế sơn…

3. Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị hỗ trợ từ các nguồn vốn của Trung ương (Chương trình mục tiêu, vốn ODA...) để thực hiện các dự án đầu tư phát triển các khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

III. Về một số giải pháp và giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý

1. Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương về cơ chế để lại nguồn thu ngân sách qua Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang để đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu theo đường hành lang kinh tế Đông - Tây II, nâng lên thành cửa khẩu Quốc tế.

2. Thống nhất đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung vào Quy hoạch chung chức năng Khu dân cư thương mại - dịch vụ tại Tiểu khu I,  Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Sau khi Chính phủ thống nhất bổ sung quy hoạch, Ban Quản lý các KCN phối hợp với UBND huyện Nam Giang khảo sát, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 diện tích còn lại của Tiểu khu I để bố trí các khu dân cư nhằm di dân ra sát biên giới theo chủ trương chung của Đảng và bố trí thêm diện tích cho một số đơn vị và các khu thương mại, dịch vụ.

3. Thống nhất chủ trương tiếp tục tạm dừng việc triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu II, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Ban Quản lý các KCN báo cáo UBND tỉnh cụ thể về khối lượng đã thực hiện và thanh toán hợp đồng tư vấn.

4. Thống nhất chủ trương tạm dừng việc lập dự án đầu tư xây dựng Cụm tượng đài và Công viên Hữu nghị Việt - Lào tại Tiểu khu I, Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang.

5. Thống nhất chủ trương cho lập quy hoạch chung cửa khẩu phụ Tây Giang. Ban quản lý các KCN Quảng Nam chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Giang và đơn vị tư vấn xem xét, đề xuất về quy mô, phạm vi nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế.

6. Thống nhất chủ trương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược tại Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Ban Quản lý các KCN triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược tại Tiểu khu I, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 2,4 ha còn lại tại Tiểu khu I để giao cho Ban Quản lý các KCN bố trí đất cho các đơn vị có nhu cầu.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang trong kế hoạch vốn ngân sách từ năm 2014 trở đi; thực hiện việc điều chỉnh nguồn vốn xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp Đắk Óoc để trả nợ khối lượng các công trình đã thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

9. Hiện nay, việc san ủi mặt bằng để bố trí đất cho các đơn vị xây dựng trụ sở làm việc tại Tiểu Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang đã hoàn thành. Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc tại Tiểu Khu I. Cục Hải quan Quảng Nam sớm bàn giao lại mặt bằng trên nền đất Chợ Biên giới để Ban quản lý các KCN cho các doanh nghiệp thuê đất thực hiện kinh doanh thương mại, dịch vụ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

10. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Nam Giang và đơn vị quản lý đường bộ có phương án bố trí lực lượng kiểm tra tải trọng xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 D đảm bảo trong giới hạn cho phép theo quy định; làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ ngành liên quan để thúc đẩy về nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Trước mắt, khảo sát các đoạn đường hư hỏng để sửa chữa từ nguồn duy tu bảo dưỡng nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến.

11. Thống nhất chủ trương trồng một số loại cây xanh tại các giải phân cách và một số vị trí chưa bố trí trồng cây xanh dọc tuyến đường giao thông tại Tiểu khu I để tạo cảnh quan cho Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để Ban quản lý các KCN thực hiện.

12. Thống nhất chủ trương và giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cửa hàng xăng dầu tại Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang vào Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

13. Thống nhất chủ trương và giao Ban quản lý các KCN thực hiện việc đấu nối mạng lưới điện vào cột mốc Đại 717.

14. Thống nhất chủ trương chuyển đổi Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (Thăng Bình) và Cụm Công nghiệp Đại Tân (Đại Lộc) thành khu công nghiệp. Ban quản lý các Khu công nghiệp xây dựng đề án và thực hiện theo Công văn số 5075/BKHĐT-QLKKT ngày 17/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15. Để kịp thời gian trình Chính phủ về việc thay đổi hạng mục sử dụng vốn để bố trí cho dự án Nhà máy xử lý nước thải KCN Đông Quế Sơn, Ban Quản lý các KCN có văn bản cam kết hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai đấu thầu dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm thẩm định dự án Nhà máy xử lý nước thải KCN Đông Quế Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

16. Thống nhất chủ trương tiếp tục cho chủ đầu tư (Sở Y tế) tạm ứng vốn (ngoài mức đã tạm ứng theo Thông báo số 191/TB-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh) để thanh toán nợ khối lượng công trình Phòng khám đa khoa KCN Điện Nam - Điện Ngọc tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa công trình vào sử dụng trong năm 2013. Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí tạm ứng và bố trí kế hoạch vốn năm 2014 để thu hồi tạm ứng và thanh toán công trình.

17. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng nộp tiền thuê đất thô một lần để phù hợp với việc thu tiền thuê lại đất của các doanh nghiệp trong KCN. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định số tiền phải nộp để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Về việc một số doanh nghiệp trong KCN chậm trả tiền thuê lại đất cho chủ đầu tư KCN, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công ty chủ đầu tư KCN thông báo đến các doanh nghiệp nêu trên và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

18. Thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý các KCN lập dự toán nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp (nhà ăn, nhà công vụ, tường rào cổng ngõ, sân vườn, nhà để xe) tại Ban Quản lý các KCN.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN về đầu tư phát triển các KCN và Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang. Yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT TU, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các đơn vị dự họp; CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. E:\Dropbox\TAM a\BQLKCN\Thong bao\2013 \07.25 TB LV BQL KCN ngay 23.7.2013.doc . |  | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Trương Công Trân |
| --- | --- | --- |