| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số : 3712 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Bạch Đằng

và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường Bạch Đằng

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 619/QĐ-UB ngày 20/4/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 6, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại, thị xã Tam Kỳ; Quyết định số: 4028/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) hạ tầng kỹ thuật và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu Trung tâm thương mại, thị xã Tam Kỳ; Quyết định số: 1142/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật  Khu Dân cư - Văn hóa - Thương mại Bạch Đằng, thị xã Tam Kỳ; Quyết định số: 3166/QĐ-UB ngày 13/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng  Khu Dân cư - Văn hóa - Thương mại Bạch Đằng, thị xã Tam Kỳ (giai đoạn I);

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số: 179/TTr-UBND ngày 01/9/2008 ; Công văn số 1277/UBND-BQLDA ngày 29/10/2009 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bạch Đằng (nửa còn lại sau khi ADB đầu tư) và Khu dân cư phía Tây đường tại Phường Tân Thạnh, phường Phước Hòa;

Theo Công văn 2767/UBND-KTN ngày 01/8/2008;Công văn 3467/UBND-KTN ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam; Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Giao thông - Vận tải tại Văn bản số: 1109/TĐ-GTVT ngày 26/11/2008; Sở Công Thương tại Văn bản số: 805/TĐ-QLĐN ngày 13/11/2008; Sở Xây dựng tại Văn bản số: 60/PTĐ-XD ngày 17/10/2008 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 536/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2009,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Bạch Đằng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường Bạch Đằng, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: xây dựng đường Bạch Đằng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường Bạch Đằng.

2. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam

Thiết kế cơ sở hạng mục cấp điện, điện chiếu sáng: Công ty cổ phần tư vân đầu tư Nhật Trung.

Thiết kế cơ sở hạng mục cấp nước: Công ty cổ phần Phú Khang.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: tạo quỹ đất để bố trí tái định cư và giải quyết một phần nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn, đồng thời từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

5. Địa điểm và quy mô chiếm đất:

5.1. Địa điểm: Phường Tân Thạnh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ (đoạn từ đường Trưng Nữ Vương đến cầu Mỹ).

5.2. Quy mô và phạm vi chiếm đất	:   720.500,64.

- Đất ở 				:   10.014,77m2.

- Đất công cộng và dịch vụ	:   27.974,88m2.

- Đất hạ tầng kỹ thuật		:   32.510,99m2.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Giao thông:

* Đường khu đô thị: 2.363,77m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường nội bộ khu đô thị theo TCXDVN 104-2007, trong đó dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, tiểu dự án Tam Kỳ đã đầu tư từ tim đường về phía Đông; đoạn Km0+825,95 – Km1+266,83 đã thi công phần nền mặt đường và vỉa hè.

+ Đoạn Km0+00-Km0+432: Bnền= 31,5m = 15m (mặt đường) + 4,5m (vỉa hè phía Tây) + 12m (vỉa hè phía Đông).

+ Đoạn còn lại: Bnền= 33m = 15m (mặt đường) + 6m (vỉa hè phía Tây) + 12m (vỉa hè phía Đông).

- Mặt đường cấp cao A1.

- Tải trọng thiết kế công trình: cống H30-XB80, cầu HL93.

- Quy mô công trình: vĩnh cửu.

- Giải pháp kết cấu:

. Bê tông nhựa hạt mịn dày 05cm.

. Bê tông nhựa hạt thô dày 07cm.

. Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

. Cấp phối đá dăm loại II dày 15cm.

. Cấp phối đất đồi đầm chặt K98.

* Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:

- Vỉa hè: kết cấu lát gạch Block, trên lớp cát đệm hạt thô dày 05-10cm.

- Bó vỉa, dải phân cách: cao hơn mặt đường 15-20cm, kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, bố trí khoảng 5m/01 khe co giãn.

- Hố trồng cây xanh: bê tông M150, bố trí đối xứng, 6 - 10m/hố.

* Nút giao thông cùng mức: kết cấu như kết cấu đường.

* Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước dọc: ống công bê tông li tâm D100, kết hợp mương hở đậy đan bê tông cốt thép khẩu độ B=1,4 – 2m, bố trí cách quãng 20-25/hố ga.

- Cống qua đường: 30 cái, kết cấu cống bản bê tông cốt thép chịu lực khẩu độ B=1,6 – 2,2m.

* Cống kỹ thuật: 20cái, ống cống bê tông ly tâm Ø60.

* Các công trình đảm bảo, an toàn giao thông (biển báo, sơn phân làn...).

6.2. San nền.

6.3. Hệ thống cấp điện:

- Trạm biến áp dung lượng 1x160KVA-22/0,4KV: 03 trạm (trạm treo).

- Đường dây trung thế 22KV: 634m.

- Đường dây hạ thế: 2.891m .

- Đường dây điện chiếu sáng: 2.891m.

- Hệ thống trụ bê tông li tâm.

6.4. Cây xanh.

6.5. Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

7. Tổng mức đầu tư			:        74.667.000.000 đồng.

-    Chi phí xây lắp			:        47.456.000.000 đồng.

-    Chi phí quản lý dự án		:	    723.000.000 đồng.

-    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	 2.471.000.000 đồng.

-    Chi phí khác			:	    651.000.000 đồng.

-    Bồi thường giải phóng mặt bằng:  18.236.000.000 đồng.

-    Dự phòng			:	 5.130.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn kinh phí chuyền quyền sử dụng đối với diện tích đất được phép khai thác kinh doanh của dự án.

Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

9. Phương thức thực hiện dự án: đấu thầu.

10. Thời gian đầu tư:  giai đoạn 2009- 2012.

11. Dự kiến nguồn khai thác quỹ đất  		:  86.391.412.000 đồng.

- Đất ở khai thác

+ 6.542,15m2 x 3.500.000 đồng/m2		=    22.897.525.000đồng.

+ 3.472,62m2 x 3.500.000 đồng/m2=x1,1	=    13.369.587.000đồng.

- Đất thương mại dịch vụ, công cộng khai thác

20.049,72m2 x 2.500.000 đồng/m2		=    50.124.300.000đồng.

(Giá này được chuẩn xác khi có kết quả đấu giá cấp quyền sử dụng đất).

12. Dự kiến chênh lệch (13=12-7): 11.724.412.000 đồng.

Điều 2: Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư có kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán thu, chi tiền cấp quyền sử dụng đất đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức khớp nối các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án và giám sát việc sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất đúng mục đích.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đinh Văn Thu |
| --- | --- |