# ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1295    /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày  26   tháng  4      năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam,                          hạng mục: Sữa chữa, cải tạo các hạng mục cũ

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Sữa chữa, cải tạo các hạng mục cũ;

Theo Quyết định số 119/QĐ-SYT ngày 22/4/2013 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự toán điều chỉnh công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Sữa chữa, cải tạo các hạng mục cũ;

Xét Tờ trình số 295/TTr-SYT ngày 22/4/2013 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Sữa chữa, cải tạo các hạng mục cũ;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 98/BC-SKHĐT ngày 22/4/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Sữa chữa, cải tạo các hạng mục cũ, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn: |
| 1.1 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu | 9.926.305 | Chỉ định thầu | Quý II/2013 | Theo tỷ lệ % | 20 ngày |
| 1.2 | Tư vấn giám sát thi công xây lắp và giám sát lắp | 77.407.510 | Chỉ định thầu | Quý II/2013 | Theo tỷ lệ % | 150 ngày |
| 1.3 | Kiểm toán | 24.035.984 | Chỉ định thầu | Quý IV/2013 | Theo tỷ lệ % | 45 ngày |
| 2 | Mua sắm hàng hóa: |
|  | Bảo hiểm thi công xây lắp | 8.074.432 | Chỉ định thầu | Quý II/2013 | Theo tỷ lệ % | 150 ngày |
| 3. | Xây lắp và mua sắm thiết bị: |
|  | Xây lắp | 2.974.946.158 | Chỉ định thầu | Quý II/2013 | Hợp đồng theo đơn giá | 150 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 3.094.390.389 đồng. |

Nguồn vốn: nguồn ngân sách nhà nước.

Phương thức đấu thầu của gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ (một phong bì).

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhân dân

Nơi nhận : 					                             KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; 					                               PHÓ CHỦ TỊCH

-  LĐVP;    								đã ký

- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.                                                                Đinh Văn Thu