# ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    3895  /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày  30  tháng   11   năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Khu tái định cư thôn Đại An

Hạng mục: San ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp điện, cấp nước sinh hoạt

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt lại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khu tái định cư thôn Đại An; Hạng mục: San ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp điện, cấp nước sinh hoạt;

Xét Tờ trình số 42/TTr-PTNT ngày 20/11/2012 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số  326 /BC-SKHĐT ngày 27/11/2012,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Khu tái định cư thôn Đại An, hạng mục: San ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp điện, cấp nước sinh hoạt với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn: |
| 11.1 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá HSDT | 4.464.000 | Chỉ định thầu | Quý 4 năm 2012 | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm | 20 ngày |
| 1.2 | Tư vấn giám sát thi công | 29.628.000 | Chỉ định thầu | Quý 4 năm 2012 | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
| 1.3 | Kiểm định chất lượng công trình | 5.694.000 | Chỉ định thầu | Quý 4 năm 2012 | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
| 1.4 | Kiểm toán công trình | 8.131.000 | Chỉ định thầu | Quý 1 năm 2013 | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Mua sắm hàng hóa: |
|  | Bảo hiểm công trình | 4.855.000 | Chỉ định thầu | Quý 4 năm 2012 | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
| 3. | Xây lắp và mua sắm thiết bị: |
|  | Xây lắp | 1.431.914.000 | Chỉ định thầu | Quý 4 năm 2012 | Hợp đồng theo đơn giá | 60 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 1.484.686.000 đồng. |

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg và vốn ngân sách địa phương.

Điều 2. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhân dân

Nơi nhận : 					                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; 					                 PHÓ CHỦ TỊCH

-  LĐVP;    							đã ký

- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.                                              Nguyễn Ngọc Quang