| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 444 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |
| THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, huyện Duy Xuyên |

Ngày 11/11/2014, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Đinh Văn Thu chủ trì giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, huyện Duy Xuyên; cùng tham dự có đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và lãnh đạo UBND xã Duy Hải. Sau khi lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Đinh Văn Thu kết luận:

1. Thời gian qua UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp truyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tồn tại, vướng mắc chậm được xem xét, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh; thời gian đến yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND xã Duy Hải phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trước ngày 25/12/2014.

2. Giải quyết một số đề xuất:

a) Thống nhất bố trí cho hộ ông Huỳnh Văn Bảy 2 (hai) lô đất tái định cư, với diện tích tối thiểu theo quy hoạch phân lô tại khu tái định cư và được hưởng cơ chế hỗ trợ 100% chênh lệch tiền sử dụng đất tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi (375m2), diện tích còn lại phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại khu tái định cư đã được phê duyệt không quá 6 tháng.

b) Thống nhất bố trí cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng 1 (một) lô đất tái định cư, với diện tích tối thiểu theo quy hoạch phân lô tại khu tái định cư và phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất tái định cư đã được phê duyệt không quá 6 tháng.

c) UBND huyện Duy Xuyên chủ trì cùng với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam phối hợp với UBND xã Duy Hải và các cơ quan liên quan:

- Mời ông Nguyễn Văn Hưu, ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện tộc Nguyễn Lưu và tộc Nguyễn Văn để tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định nhằm tạo sự đồng tình, chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Kiểm tra thực tế hiện trạng, thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất sử dụng để xác nhận, giải quyết bồi thường về đất đối với các hộ ông: Nguyễn Ký, Võ Văn Tình, Nguyễn Văn Dốn đảm bảo phù hợp thực tế, đồng thuận của cộng đồng dân cư và đúng quy định.

d) Thống nhất bồi thường, di dời nhà thờ bà Nguyễn Thị Trình do ông Nguyễn Ký quản lý, thờ cúng và không thực hiện bố trí đất tái định cư.

2. Để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án; UBND tỉnh thống nhất cho UBND huyện Duy Xuyên lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các trường hợp còn tồn tại của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An theo các quy định tại Quyết định: số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010; số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013; số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh.

3. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm làm việc với UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Hải và các cơ quan liên quan để thống nhất cử cán bộ, kế hoạch và thời gian triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo dõi, giải quyết các phát sinh theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên và Công ty; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các phát sinh (nếu có).

Yêu cầu: UBND huyện Duy Xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND xã Duy Hải, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam khẩn trương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: TN&MT, XD, TC, KH&ĐT; - BQL Khu kinh tế mở Chu Lai; - UBND huyện Duy Xuyên; - Công ty TNHH MTV ĐT PT Kỳ Hà Chu Lai Q.Nam; - CPVP; - Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ). D:\My\Thong bao\TB14-11-14.doc() | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Ngọc Nam |
| --- | --- |