ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM	                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3311    /QĐ-UBND        	                 Tam Kỳ, ngày   28      tháng  9   năm 2009

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Dự án: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My

Hạng mục: Khối hiệu bộ; Khối ở giáo viên; Khối ở học sinh;

Khối nhà ăn; San nền (giai đoạn 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2007/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UB ngày 24/02/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 372/TTr-STC/ĐT ngày 18/9/2009,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Dự án: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My.

- Hạng mục: Khối hiệu bộ; Khối ở giáo viên; Khối ở học sinh; Khối nhà ăn; San nền (giai đoạn 2).

- Địa điểm: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.

- Khởi công: 4/8/2005               - Hoàn thành: 16/8/2007.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Tổng mức đầu tư được duyệt: 7.675.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

- Vốn đã thực hiện đối với hạng mục công trình này đến ngày 12/8/2009: 3.606.363.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Gía trị dự toán hạng mục công trình được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 4.650.659.000 | 4.093.587.000 |

Chi phí đầu tư được quyết tóan bao gồm:

- Giá trị xây lắp 						:	 3.795.049.000 đồng

- Chi phí lập dự án						:	      22.126.000 đồng

- Chi phí lập thiết kế dự toán			:	    109.761.000 đồng

- Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán		:	        8.882.000 đồng

- Lệ phí thẩm định thiết kế dự toán	:	        2.355.000 đồng

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu			:	        4.194.000 đồng

- Chi phí bảo hiểm công trình			:	        8.989.000 đồng

- Chi phí giám sát						:	      58.815.000 đồng

- Chi phí ban quản lý					:           71.278.000 đồng

- Chi phí thẩm tra quyết toán			:	      12.138.000 đồng

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Công trình thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Công trình bàn giao cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My quản lý sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định |  | 4.093.587.000 |

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục: Khối hiệu bộ; Khối ở giáo viên; Khối ở học sinh; Khối nhà ăn; San nền (giai đoạn 2) thuộc dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My với  số tiền: 4.093.587.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt. Đồng thời rút kinh nghiệm trong việc lập báo cáo quyết tóan đúng với thời gian quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

2. Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My là đơn vị quản lý sử dụng công trình phải ghi tăng tài sản với số tiền: 4.093.587.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản | Giá trị tài sản cố định (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| Khối hiệu bộ; Khối ở giáo viên; Khối ở học sinh; Khối nhà ăn; San nền (giai đoạn 2) - Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My | 4.093.587.000 | Vốn ngân sách nhà nước |

3. UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm dùng nguồn vốn XDCB phân cấp hàng năm cho huyện bố trí vốn trả nợ cho công trình với số tiền là: 487.224.000 đồng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:			KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 4;	PHÓ CHỦ TỊCH

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH.

Đã ký

Lê Phước Thanh