| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3928 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: Đường trục chính vào trung tâm huyện Nông Sơn;

Lý trình: Km0+97,80 - Km0+858,08 (giai đoạn I);

Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường trục chính vào trung tâm huyện Nông Sơn; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 18/11/2010 của UBND huyện Nông Sơn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường trục chính vào trung tâm huyện Nông Sơn (giai đoạn I); lý trình: Km0+97,80 - Km0+858,08; hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường trục chính vào trung tâm huyện Nông Sơn (giai đoạn I); lý trình: Km0+97,80 - Km0+858,08; hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam của Sở kế hoạch và Đầu tư số 219 /BC-SKHĐT ngày 25 /11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường trục chính vào trung tâm huyện Nông Sơn (giai đoạn I); lý trình: Km0+97,80 - Km0+858,08; hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam và phân chia gói thầu như sau:

- Gói thầu số 1: Xây dựng cầu Hồ Sen tại Km0+297,51.

- Gói thầu số 2: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến.

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập dự án đầu tư | Công ty cổ phần xây dựng Thành Công - Chi nhánh Quảng Nam | 429.214.000 | Theo tỷ lệ phần trăm và đơn giá | Tháng 2 năm 2010 | Quyết định số 08/QĐ-BQL 12/02/2010 của BQL dự án ĐT&XD huyện Nông Sơn |
| 2 | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán |  | 712.864.116 |  | Tháng 9 năm 2010 | Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 17/9/2010, Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND huyện Nông Sơn |
| 3 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bách Khoa | 84.445.798 | Theo tỷ lệ phần trăm | Tháng 11 năm 2010 |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.226.523.914 đồng |

II. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đầu tư | Sở Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư | 21.255.790 |
| 2 | Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Nông Sơn | 10.793.404 |
| 3 | Quản lý dự án |  | 675.784.310 |
| 4 | Đền bù, giải phóng mặt bằng |  | 5.780.000.000 |
| 5 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn | 3.930.350 |
| 6 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 38.315.568 |
| 7 | Dự phòng |  | 4.710.100.809 |
| Tổng giá trị thực hiện: 11.240.180.231 đồng |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng gói thầu số 1 | 34.789.728 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |
| 2 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng gói thầu số 2 | 26.554.282 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 và quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |
| 3 | Giám sát kỹ thuật xây dựng gói thầu số 1 | 486.224.329 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 4 | Giám sát kỹ thuật xây dựng gói thầu số 2 | 371.125.002 |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm định chất lượng công trình gói thầu số 1 | 170.178.515 |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm định chất lượng công trình gói thầu số 2 | 129.893.751 |  |  |  |  |
| B | Chi phí khác |
| 7 | Rà phá bom mìn | 300.000.000 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 | Theo đơn giá | 15 ngày |
| 8 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 1 | 140.984.245 |  | Quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 9 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 2 | 78.602.355 |  |  |  |  |
| 10 | Kiểm toán công trình gói thầu số 1 | 68.256.449 |  | Sau khi hoàn thành công trình |  | 30 ngày |
| 11 | Kiểm toán công trình gói thầu số 2 | 54.695.251 |  |  |  | 30 ngày |
| C | Xây dựng |
| 12 | Xây dựng gói thầu số 1 | 24.518.999.208 | Đấu thầu rộng rãi | Quý I năm 2011 | Theo đơn giá | 02 năm |
| 13 | Xây dựng gói thầu số 2 | 18.714.846.389 |  |  |  | 02 năm |
| Tổng giá trị thực hiện: 45.095.149.504 đồng |

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |