| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2967 /QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND huyện Phước Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Huỳnh Thúc Kháng; Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 và Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nêu trên; Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 và Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND huyện Phước Sơn về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình đường Huỳnh Thúc Kháng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 576/TTr-STC ngày 23/9/2013, kèm Báo cáo thẩm tra số 180/BC-STC ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Phước Sơn.

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Sơn.

- Địa điểm: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

-Thời gian thực hiện: Khởi công ngày 23/5/2012. Hoàn thành ngày 31/01/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Tổng mức đầu tư được duyệt 	 : 15.252.704.000 đồng.

- Vốn đầu tư đã thực hiện        	 : 14.251.170.000 đồng.

+ Vốn thanh toán hết kế hoạch năm 2012 	:   9.251.170.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2013 đã bố trí	 :   5.000.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 15.252.704.000 | 13.976.401.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định |  | 13.976.401.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, số tiền: 13.976.401.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

2. UBND thị trấn Khâm Đức là đơn vị quản lý sử dụng công trình, phải ghi tăng tài sản với tổng số tiền: 13.976.401.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản | Quy mô | Giá trị tài sản cố định (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng | - Lý trình: Km0+00 – Km1+103,7 (chiều dài tuyến L=1,104Km). Kết cấu mặt đường bê tông nhựa; mặt cắt ngang Bn=5,5 (mặt) + 3,0x2 (lề) = 11,5m; | 13.976.401.000 | Ngân sách Nhà nước |

3. Giao UBND huyện Phước Sơn điều chuyển số vốn kế hoạch năm 2013 đã bố trí cho dự án nhưng thừa so với giá trị quyết toán được duyệt số tiền là: 274.769.000 đồng sang thanh toán cho dự án khác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |