| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1909 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 28 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

công trình Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang;

hạng mục: Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2)

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 và số 85/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang; hạng mục: Khối nhà lớp học, khối hiệu bộ, khối nhà ở học sinh, các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 130/TTr-SGDĐT ngày 06/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang; hạng mục: Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 140/BC-SKHĐT ngày 22/5/2015,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang, hạng mục: Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2); với các nội dung sau:

1. Phần việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Sở Giáo dục và Đào tạo | 83.450.000 |
| 2 | Chi phí quyết toán | Sở Tài chính | 4.564.000 |
| 3 | Dự phòng phí |  | 8.658.980.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 8.746.994.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi bốn ngàn đồng) |

2. Kế hoạch đấu thầu

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán | 117.551.232 | Chỉ định thầu | Qúy II/2015 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán | 15.256.376 |  | Qúy III/2015 |  | 20 ngày |
| 3 | Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT xây lắp | 11.656.557 |  |  |  | 45 ngày |
| 4 | Tư vấn giám sát thi công | 98.266.487 |  |  |  | Theo tiến độ thi công |
| 5 | Tư vấn kiểm toán | 21.668.368 |  | Qúy II/2016 |  | 45 ngày |
| 6 | Bảo hiểm công trình | 9.213.822 |  | Qúy III/2015 |  | Theo tiến độ thi công |
| 7 | Xây lắp: Khối hiệu bộ; sân tập trung; cột cờ; san nền (đợt 2) | 4.285.498.800 | Đấu thầu rộng rãi |  |  | 180 ngày |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 4.559.111.642 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, một trăm mười một ngàn, sáu trăm bốn mươi hai đồng) |

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2015\DA\052715 - KHĐT Truong THPT Quang Trung_ĐGiang.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- | --- |