| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 978 /QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Kè chống xói lở khẩn cấp

bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 2322/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và số 2248/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 146/TTr-STC ngày 20/3/2013, kèm Báo cáo thẩm tra số 55/BC-STC ngày 18/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

- Địa điểm: Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày khởi công: 03/9/2011. 		    - Hoàn thành: 05/7/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Tổng mức đầu tư được duyệt			: 14.452.000.000 đồng.

- Vốn đầu tư đã thanh toán hết kế hoạch 2012	: 14.342.976.000 đồng; Kế hoạch vốn năm 2013 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ	 không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 14.445.547.000 | 14.338.500.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định |  | 14.338.500.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly, số tiền: 14.338.500.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án được phê duyệt.

2. UBND xã Điện Quang là đơn vị quản lý sử dụng công trình, phải ghi tăng tài sản với tổng số tiền: 14.338.500.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản | Giá trị tài sản cố định (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| Kè Văn Ly: dài 658,8m; chiều cao lớn nhất 6,5m; chiều rộng gia cố bảo vệ chân kè 2,0m | 14.338.500.000 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ |

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thu hồi số vốn đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt số tiền là: 4.476.000 đồng, nộp trả ngân sách tỉnh trước ngày 31/3/2013.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND xã Điện Quang, Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CPVP; - Lưu VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |