| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4214 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công trình: Đường giao thông vào làng dân tộc Suối Dưa,

xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông vào làng dân tộc Suối Dưa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước;

Theo Công văn số 4204/UBND-KTN ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông vào làng dân tộc Suối Dưa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 27/9/2016 của UBND huyện Tiên Phước đề nghị thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh công trình Đường giao thông vào làng dân tộc Suối Dưa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước;

Theo Kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2047/KQTĐ-SGTVT ngày 24/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông vào làng dân tộc Suối Dưa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07/7/2015; với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công:

- Điều chỉnh kết cấu mặt đường từ đá dăm thấm nhập nhựa sang mặt đường bê tông xi măng, có kết cấu như các đoạn bê tông xi măng trên tuyến đã được phê duyệt. Tổng chiều dài mặt đường điều chỉnh là 3.730m, bao gồm đoạn 1: Từ Km0+00 - Km0+600; đoạn 2: Từ Km0+00 - Km0+679,26; Km1+274,47 - Km2+243,17; Km3+342,20 - Km3+926,74; Km4+200 - Km5+097,49.

- Điều chỉnh khe co, khe dãn kết cấu mặt bê tông xi măng theo quy định tại Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải để tăng độ êm thuận mặt đường.

- Điều chỉnh tim tuyến đoạn Km1+107,5 - Km1+274,47 về bên phải từ 1,0m đến 3,0m. Đồng thời, nâng độ dốc dọc thiết kế đoạn từ Km1+050,06 - Km1+412,45 nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, tránh di dời trụ điện hạ thế và giảm khối lượng đào, đắp nền đường.

- Bổ sung gia cố mái taluy dương tại các vị trí Km1+135,28 và Km1+204,26 để bảo vệ trụ điện hạ thế; kết cấu bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm, phạm vi gia cố từ vị trí trụ điện ra mỗi bên 5m.

- Xử lý nước ngầm nền đường đoạn Km1+135,28 - Km1+155,83 như sau: Đào toàn bộ lớp đất nền đường, thay bằng lớp sỏi sông 4x6 dày 50cm dưới lớp cấp phối đá dăm của mặt đường bê tông xi măng và hệ thống rãnh thấm bằng sỏi sông 4x6 dày 1,0m dưới rãnh dọc hình thang gia cố bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm, bên trong rãnh thấm đặt 3 ống nhựa PVC Ø20cm đục lỗ để thu nước dẫn ra hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4.

b) Điều chỉnh, bổ sung dự toán:

Bổ sung chi phí đảm bảo giao thông trước đây thiết kế tính thiếu; điều chỉnh chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

2. Dự toán phần điều chỉnh, bổ sung: 2.953.545.000 đồng, trong đó:

| - | Chi phí xây dựng | : | 2.479.455.000 | đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Chi phí quản lý dự án | : | 51.338.000 | đồng |
| - | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 82.095.000 | đồng |
| - | Chi phí khác | : | 340.657.000 | đồng |

3. Dự toán công trình sau điều chỉnh, bổ sung: 30.160.836.000 đồng (ba mươi tỷ, một trăm sáu mươi triệu, tám trăm ba mươi sáu ngàn đồng), trong đó:

| TT | Nội dung | Dự toán đã duyệt (QĐ số 2393/QĐ-UBND ngày 07/7/2015) | Phần giá trị điều chỉnh, bổ sung | Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 22.052.806.000 | 2.479.455.000 | 24.532.261.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 448.542.000 | 51.338.000 | 499.880.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 2.932.688.000 | 82.095.000 | 3.014.783.000 |
| 4 | Chi phí khác | 445.530.000 | 340.657.000 | 786.187.000 |
| 5 | Chi phí đền bù GPMB | 1.000.000.000 |  | 1.000.000.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 3.281.270.000 |  | 327.725.000 |
|  | Tổng cộng | 30.160.836.000 | 2.953.545.000 | 30.160.836.000 |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các nội dung khác của Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc nội dung điều chỉnh, bổ sung tại quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. (E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2016\PD thiet ke\11 25.PD dieu chinh bo sung thie ke BVTC va du toan Duong vao lang dan toc Suoi Dua huyen Tien Phuoc.doc) | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |