| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số : 657 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 một số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1);

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 18/TTr-BQL ngày 31/01/2013 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1);

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 36/BC-SKHĐT ngày 23/02/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), với các phần công việc tổ chức đấu cụ thể như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá góithầu (nghìn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp + thiết bị | 26.598 |  | Quý I năm 2013 | Theo tỉ lệ phần trăm (%) | 45 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng. | 209.344 | Chỉ định thầu | Quý I năm 2013 | Theo tỉ lệ phần trăm (%) | Theo tiến độ thi công xây dựng |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 73.271 | Chỉ định thầu |  | Theo đơn giá cố định |  |
| 4 | Chi phí thí nghiệm nén tĩnh | 87.462 | Chỉ định thầu |  |  |  |
| 5 | Kiểm toán công trình | 36.000 | Chỉ định thầu | Quý I năm 2014 | Theo tỉ lệ phần trăm (%) | 30 ngày |
| B | Xây lắp và mua sắm hàng hóa |
| 6 | Bảo hiểm công trình | 16.703 | Chỉ định thầu | Quý I năm 2013 | Theo tỉ lệ phần trăm (%) | Theo tiến độ xây dựng |
| 7 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 7.914.038 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý I năm 2013 | Theo đơn giá cố định | 12 tháng |
|  | Tổng cộng: 8.363.416.000đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng) |

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch bố trí vốn năm.

+ Vốn ODA và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTN, KTTH. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |