| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3521 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 19 tháng 10 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể

Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 94/TTr-BQLDA ngày 14/10/2010 của Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc hợp phần Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể số 196/BC-SKHĐT ngày 20/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Khái quát dự án:

- Tên Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- Nội dung và quy mô đầu tư:

+ Xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy (bao gồm trạm xử lý nước, tuyến ống truyền tải, tuyến ống phân phối). Công suất 100m3/ngày (10m3/giờ).

+ Trồng mới 14 ha cao su để cải tạo môi trường đất.

- Tổng mức đầu tư: 6.453.528.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam.

- Nguồn vốn:

+ Vốn viện trợ không hoàn lại của Đan Mạch	: 5.608.342.000 đồng.

+ Vốn đối ứng:					:    845.186.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

+ Thời gian thực hiện dự án: 2010 – 2011.

2. Những công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | Công ty Cổ phần Phú Khang | 14.343.000 | Theo tỉ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 2 | Thẩm định BC KTKT | Sở Kế hoạch & Đầu tư | 1.401.000 |  |  |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.744.000 đồng |

3. Những công việc không áp dụng các hành thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Chủ đầu tư | 111.369.000 |
| 2 | Chăm sóc cây cao su từ năm thứ 2 đến năm thứ 7 | Các hộ được lựa chọn tại thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức | 845.186.000 |
| 3 | Dự phòng phí |  | 245.118.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.201.673.000 đồng |

4. Những công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên công việc | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cấp nước sạch | 4.611.983.000 | Chỉ định thầu | Tháng 11/2010 | Theo đơn giá | 06 tháng |
| 2 | Trồng mới 14 ha cao su bằng bầu | 431.450.000 | Chỉ định thầu | Tháng 11/2010 | Trọn gói | 03 tháng |
| 3 | Lập bản cam kết bảo vệ môi trường | 22.500.000 | Chỉ định thầu | Tháng 10/2010 | Trọn gói | 01 tháng |
| 4 | Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 13.974.000 | Chỉ định thầu | Tháng 10/2010 | Theo tỉ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 5 | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 113.621.000 | Chỉ định thầu | Tháng 11/2010 | Theo tỉ lệ phần trăm | 06 tháng |
| 6 | Bảo hiểm công trình | 11.761.000 | Chỉ định thầu | Tháng 11/2010 | Theo tỉ lệ phần trăm | 06 tháng |
| 7 | Kiểm toán công trình | 30.822.000 | Chỉ định thầu | Tháng 4/2010 | Theo tỉ lệ phần trăm | 30 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 5.236.111.000 đồng |

- Nguồn vốn: 	Vốn viện trợ của Đan Mạch.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.

Điều 2. Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Giám đốc Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã Ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- |