| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3771 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Tam quan Chùa Bà Mụ,

hạng mục Tam quan Chùa Bà Mụ thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ

cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An;

Theo Quyết định số 553A/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 và Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tam quan Chùa Bà Mụ thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An;

Theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 28/12/2013 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt danh mục bố trí vốn và phân công chủ đầu tư các công trình XDCB nguồn vốn NSNN năm 2014;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 327/TTr-UBND ngày 14/11/2014 của UBND thành phố Hội An về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tam quan Chùa Bà Mụ, hạng mục Tam quan Chùa Bà Mụ thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 286/BC-SKHĐT ngày 25/11/2014,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Tam quan Chùa Bà Mụ, hạng mục Tam quan Chùa Bà Mụ thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An; với các nội dung như sau:

1. Những phần việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

| Stt | Hạng mục công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Ban QLDA ĐT Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ | 17.608.000 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 10.591.000 |
| 3 | Chi phí dự phòng |  | 88.927.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện : 117.126.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, một trăm hai mươi sáu ngàn đồng) |

2. Kế hoạch đấu thầu

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Gói thầu tư vấn |
| 1 | Giám sát | 19.967.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Qúy IV/2014 | Trọn gói | Theo tiến độ xây lắp |
| 2 | Kiểm toán | 37.743.000 |  | Qúy II/2015 |  | 30 ngày |
| II | Gói thầu mua sắm hàng hóa |
| 3 | Bảo hiểm công trình | 2.279.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Qúy IV/2014 | Trọn gói | Theo tiến độ xây lắp và bảo hành |
| III | Gói thầu xây lắp |
| 4 | Xây lắp | 767.371.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Qúy IV/2014 | Theo đơn giá cố định | 120 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 829.920.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng) |

Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN, VX. (E:\Dropbox\Ba2014\DA\112614 - Phe duyet KHĐT Tam quan Chua Ba Mu.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |